嘉兴市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室文件

嘉建审改办〔2018〕14号

关于印发《嘉兴市“多规合一”项目协同生成平台运行规则（试行）》的通知

各县（市、区）人民政府、嘉兴港区管委会、经济技术开发区（国际商务区）管委会、嘉兴市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组各成员单位：

现将《嘉兴市“多规合一”项目协同生平台运行规则（试行）》印发给你们，请认真贯彻落实。

嘉兴市工程建设项目审批制度改革

试点工作领导小组办公室

2018年11月15日

（联系人：陈诚  13757317605  82872105）

| 抄送：住房城乡建设部办公厅、浙江省住建厅、嘉兴市政府办公室。 |
| --- |
| 市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室 | 2018年11月15日印发 |

嘉兴市“多规合一”项目协同生成平台运行规则

（试行）

第一章  总则

  - 【制定目的】根据浙江省“最多跑一次”改革精神和嘉兴市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室印发《嘉兴市工程建设项目协同生成管理办法（试行）》（嘉建审改办〔2018〕11号）要求，进一步规范嘉兴市“多规合一”项目协同生成平台（以下简称“多规协同平台”）运行，完善“一张蓝图”运用，提高建设项目前期协同生成工作效率，并为下一步平台全面对接建设项目审批管理系统，提前在项目协同生成阶段协调解决用地矛盾，促进后续项目审批提速增效，制定本规则。

  - 【概念界定】多规协同平台是实现国民经济和社会发展规划、城乡规划、土地利用总体规划、环境保护规划等涉及空间的各类规划相互衔接、相互协调及规划信息共享共用，支持各部门业务协同办理的工作平台。

  - 【适用范围】本规则适用于全市“一张蓝图”的协同管理、嘉兴市区范围内所有新建、改扩建项目的协同生成管理。县市参照执行。

需上报国家、省审批、特殊项目或涉及军事、保密的建设项目，不适用本规则。

第二章  平台运行管理

  - 【协同生成效力】建设项目的协同生成包含项目储备和项目生成。所有工程建设项目协同生成成熟后，应由多规协同平台推送至工程建设项目审批管理系统，开展后续审批流程。经协同生成的项目，在审批阶段不允许擅自改变建设条件。

有下列情况的，应重新开展协同生成：1、确有需要调整用地边界的；2、项目协同成熟后超过一年未开展审批的；3、相关部门提出建设条件或建设要素发生变化的。

  - 【系统对接】多规协同平台将与政务服务网、工程建设项目审批管理系统及各部门业务系统对接，实现信息交换。用地协调部门最终确定的业务意见及附件，将作为项目协同信息，推送至工程建设项目审批管理系统。

  - 【账号及操作要求】需开通和注销用户账号的应向嘉兴市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室提出申请，开通账号的单位应授权指定平台操作人员代表本部门操作平台各相关事宜。

上传至平台的意见应为本部门的正式意见，作为后续项目审批的依据，后续审批意见原则上不得与策划时在多规协同平台上提出的意见相抵触，并在规定的时限内反馈明确意见。逾期未反馈的视为无意见，办理流程到期自动收回。

  - 【协同生成结果】经过多规协同平台策划成熟的项目，由平台责任部门利用平台自动生成《项目协同生成意见函》。《项目协同生成意见函》中包含各部门参与协同生成的意见及项目协同结果，并以此作为启动正式审批申报程序的依据。

第三章  “一张蓝图”管理

  - 【一张蓝图概念及定位】“一张蓝图”是指通过“多规合一”工作，形成城乡统筹、全域覆盖、要素叠加、指标统一、政策协同的规划成果。“一张蓝图”应作为各行业主管部门编制各类空间规划的工作底图。

  - 【入库要求】各类空间规划和现状数据应由各行业主管部门按照事权划分，将空间规划编制成果和现状数据报送规划部门进行入库。按照规定须报国家、省有关部门的各类空间规划，应于审查或者依法上报审批通过之日起30日内，由各行业主管部门向规划部门报送满足嘉兴市多规合一相关技术标准要求的数据，由规划部门纳入多规协同平台。

  - 【数据更新要求】对涉及“一张蓝图”的相关空间规划进行调整的，各行业主管部门应于规划调整通过之日起30日内，将满足数据入库标准的规划调整成果报规划部门对多规协同平台进行动态更新。

各平台用户部门在使用规划成果时，若发现各类空间规划存在矛盾，应及时上报规划部门协调。

第四章  项目储备管理

  - 【储备概念】项目储备是项目生成的工作基础。项目储备管理是指统筹梳理近期建设项目，对接国民经济和社会发展规划、城乡规划及年度出让计划等要求，统筹近期城市空间发展和土地资源利用，确定重点项目建设布局及安排，并将其纳入相应项目储备库中。

  - 【储备项目类型】根据项目的投资主体和审批方式不同，分为政府投资类项目储备库和企业投资类项目储备库。

  - 【年度项目储备库】近期项目储备库中项目，被标记为当前年度实施的，纳入年度项目储备库，临时决策项目也纳入年度项目储备库。

未列入年度出让用地计划的项目，经市、区政府研究确定可作为计划外新增项目组织出让的，由项目责任部门启动计划增补，列入项目储备库。

  - 【临时决策项目】市（区）政府临时决策需新增项目的，由相关部门向项目储备库中新增项目，应将市（区）政府相关文件或会议纪要上传至项目附件，作为入库依据，并及时通知发改部门和国土部门。

  - 【年度项目储备库跟踪管理】纳入年度项目储备库的项目，由责任部门负责跟踪管理。如存在问题，应及时报告发改部门协调。

  - 【项目返库管理】项目启动后，在协调过程中不具备生成条件的应返回项目储备库。未通过空间协调的项目，由责任部门负责操作返库。未通过资金决策的，由发改部门操作返库。返库时应标注返库原因和相关用地协调部门，相关用地协调部门应负责解决存在问题。

  - 【项目跟踪要求】相关部门应及时跟踪返库项目进展，待相应存在问题解决后，按程序重启流程。

第五章  项目协同生成操作规则

（一）政府投资类项目协同生成

  - 【项目启动】根据发改委编制年度计划要求，由责任部门启动项目协同生成，应明确提出项目用地位置、初步建设内容及初步用地规模等项目内容，启动项目将项目推送至规划部门。

  - 【规划部门】规划部门接收到启动项目后，应于10个工作日内上传用地范围（含边界图），明确用地规模、相关规划条件及指标并核实城规。根据用地边界，利用嘉兴市“多规合一”信息平台进行各部门规划合规性审查，并由系统自动生成初步技术审查意见形成项目附件材料。

规划部门应作出明确的审查意见，对未通过审查的项目作出返回储备库操作，将项目返回储备库。通知责任部门重新核实后，由责任部门根据情况作出暂时搁置或重新发起操作。

对通过审查的项目，根据项目情况将项目推送至国土、建设、林业、环保、海洋、水利、政法、国安和区政府、管委会等部门，核实用地空间等建设条件及提出建设要求。

  - 【各部门意见】各部门根据规划部门推送的项目具体情况，核实项目涉及本部门的相关规划情况，并反馈对项目用地的专项意见，提出建设要求。涉及城市重点地段、特殊用途和生态敏感区域的项目，各部门应加强前期研究论证。

各部门应在收到推送信息后10个工作日内，反馈核实意见和建设条件。部门意见应明确是否同意项目用地，有条件同意的，应注明具体要求，推送至责任部门进行意见汇总。

  - 【责任部门意见汇总】责任部门收到项目推送后，在3个工作日内汇总各部门的意见和明确初步建设条件。未能通过空间协调的，应返回项目储备库。

对通过空间协调的项目判定为项目空间协调成功，推送项目至发改部门。

未通过空间协调或者生成失败的项目，不列入政府投资类项目年度计划。

  - 【发改部门资金决策】发改部门收到项目推送后，按照经济社会发展需要和建设资金安排等情况分批筛选，在10个工作日内会同财政部门确认项目是否列入财政资金计划。暂未列入资金计划的项目应说明原因。

  - 【计划变更】项目通过资金计划决策后，预选址、建设内容及规模等发生重大变更的，需按上述流程重新启动。

  - 【推送审批系统】发改部门列入资金计划的项目，推送审批系统并在多规协同平台自动生成《项目协同生成意见函》，其中包括唯一项目编号，由报建单位将项目编号提供至审批系统后调取该项目在多规协同平台上的所有资料，包括项目信息、部门审核意见、附件等。

（二）企业投资类项目协同生成

  - 【项目启动】按照住宅、工业、商服等不同用地类型，由责任主体从项目储备库中按建设条件成熟情况滚动发起项目，应明确提出项目用地位置、初步建设内容及初步用地规模等项目内容，启动项目将项目推送至规划部门。

  - 【规划部门】规划部门接收到启动项目后，应于10个工作日内上传用地范围（含边界图），明确用地规模、相关规划条件及指标并核实城规。根据用地边界，利用嘉兴市“多规合一”信息平台进行各部门规划合规性审查，并由系统自动生成初步技术审查意见形成项目附件材料。

规划部门应作出明确的审查意见，对未通过审查的项目作出返回储备库操作，将项目返回储备库。通知责任部门重新核实后，由责任部门根据情况作出暂时搁置或重新发起操作。

对通过审查的项目，根据项目情况将项目推送至国土、建设、林业、环保、海洋、水利、政法、国安和区政府、管委会等部门，核实用地空间等建设条件及提出建设要求。

  - 【各部门意见】各部门根据规划部门推送的项目具体情况，核实项目涉及本部门的相关规划情况，并反馈对项目用地的专项意见，提出建设要求。涉及城市重点地段、特殊用途和生态敏感区域的项目，各部门应加强前期研究论证。

各部门应在收到推送信息后10个工作日内，反馈核实意见和建设条件。部门意见应明确是否同意项目用地，有条件同意的，应注明具体要求，推送至责任部门进行意见汇总。

  - 【责任部门意见汇总】责任部门收到项目推送后，在3个工作日内汇总各部门的意见和明确初步建设条件。未能通过空间协调的，应返回项目储备库。

通过空间协调生成成熟的项目，其建设条件同时将推送给发改部门和国土部门，并将建设条件纳入后期标准地或出让用地的条件中。

  - 【推送审批系统】对已通过空间协调的项目，由责任部门推送至审批系统并在多规协同平台自动生成《项目协同生成意见函》，其中包括唯一项目编号，由报建单位将项目编号提供至审批系统后调取该项目在多规协同平台上的所有资料，包括项目信息、部门审核意见、附件等。

第六章  职责分工

  - 【效能监督职责】嘉兴市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室负责对多规协同平台的工作进行监督检查。各平台用户单位未能按照本规则要求使用平台的，将予以问责。

  - 【运行协调职责】规划部门负责对“一张蓝图”及建设项目协同生成进行日常协调监督；负责空间规划编制的有关协调工作。

  - 【系统统筹职责】嘉兴市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室负责统筹多规协同平台与工程建设项目审批管理系统；发改部门负责统筹多规协同平台与投资项目在线审批监管平台的对接。

  - 【业务协调职责】各区属地政府负责牵头本区相关工作的协调、管理、监督。

  - 【平台操作职责】各平台用户部门负责督促本部门操作人员按期办理；对无法协调解决或涉及两个以上部门的问题，及时向嘉兴市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室提出协调申请；负责保障各自系统产生和推送数据的信息安全工作并严守工作秘密，任何涉密信息不得进入平台流转。

  - 【平台运维职责】规划部门负责平台的建设维护、运行管理。

  - 【一张蓝图管理职责】规划部门负责平台空间数据的入库、维护和动态更新工作。

第七章  附则

  - 本规则由嘉兴市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室负责解释。

  - 本规定自公布之日起实施。