嘉兴市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室文件

嘉建审改办〔2018〕13号

关于印发《嘉兴市工程建设项目全流程

审批工作指南（试行）》的通知

各县（市、区）人民政府、嘉兴港区管委会、经济技术开发区（国际商务区）管委会、嘉兴市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组各成员单位：

现将《嘉兴市工程建设项目全流程审批工作指南（试行）》印发给你们，请认真贯彻落实。

嘉兴市工程建设项目审批制度改革

试点工作领导小组办公室

2018年11月4日

| 抄送：住房城乡建设部办公厅、省住建厅、市政府办公室、各市政公用单位 |
| --- |
| 市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室 | 2018年11月4日印发 |

嘉兴市工程建设项目全流程

审批工作指南（试行）

为贯彻落实党中央、国务院深化“放管服”改革和优化营商环境的部署要求，以推进政府治理体系和治理能力现代化为目标。根据国务院办公厅《关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》，对工程建设项目审批制度进行全流程、全覆盖改革，努力构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批体系。我市制定了工程建设项目全流程审批工作指南。具体如下：

一、审批流程划分和项目分类

此次改革覆盖房屋建筑和城市基础设施工程建设项目审批全过程（包括从立项到竣工验收和公共设施接入服务）。将工程建设项目审批流程划分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收四个阶段。其中立项用地规划许可阶段主要包括项目审批核准备案、选址意见书核发、用地预审、用地规划许可核发等；工程建设许可阶段主要包括设计方案审查、建设工程规划许可证核发等；施工许可阶段主要包括消防、人防等设计审核确认和施工许可证核发等。竣工验收阶段主要包括规划、国土、消防、人防等验收及竣工验收备案等。其他行政许可、中介服务、市政公用服务以及备案等事项纳入相关阶段办理或相关阶段并行推进。

根据工程建设项目类型、投资类别、规模大小等不同情形，分为政府投资房屋建筑类项目及政府投资城市基础设施工程类项、企业投资民用建筑类项目、企业投资工业类项目、小型工程项目。不同类型的项目按照各自不同的审批流程办理相应手续。

- 各类建设项目办理程序

- 、“一张蓝图”统筹项目实施

将城乡规划、土地利用规划等多个规划融合，并结合当地政府委托各专业中介机构编制出的区域环境影响评价、节能评价、水土保持评价、压覆矿和地质灾害评价等报告，完善区域负面清单，最终形成“一张蓝图”。

在嘉兴市建设工程项目全流程全覆盖审批管理系统（以下简称审批管理系统）中建立建设条件联审子系统，以“一张蓝图”及各部门的管理标准为基础，由规划部门统筹协调各部门提出的项目建设条件，建设单位落实建设条件要求，相关部门加强监督管理和考核评估。

- 、建设单位申请

各审批阶段均实行“一份办事指南、一张申请表单、一套申报材料，完成多项审批”的运作模式。申请步骤如下：

- 申请阶段

申请前，建设单位需通过投资项目在线审批监管平台完成项目赋码申请，取得项目赋码。

每个审批阶段，建设单位应通过审批管理系统提交相应申请表及其相关附件，勾选相应审批事项及相关部门；涉及中介机构的项目，建设单位需同时勾选相应资质的中介机构；涉及设计方案、初步设计方案、施工图的项目，设计单位在完成设计后，须通过施工图联审系统上传电子文件；建设单位和设计单位应对所填写的信息和提交的申报材料的真实性和准确性负责并做相应承诺。

一般企业投资工程类项目和标准地出让工业项目，涉及日照分析，则建设单位在申请阶段须同时委托日照分析中介机构上传相关报告。

2、窗口受理

建设单位提交申请后，系统自动以短信形式通知各相关单位工作人员。各有关人员在收到通知后，于1个工作日内对申请材料进行预审，并将预审结果反馈至窗口，未及时提交预审结果的，系统自动以无意见反馈至窗口。窗口在收到申请的1个工作日内完成相关材料提取工作，同时须根据各部门的预审结果，通知建设单位补充完善相关材料。

原则上不支持建设单位提供纸质材料，若提供纸质材料，须由窗口统一转换成电子文件协助建设单位上传至审批管理系统。

3、窗口告知

申请表及其附件通过预审后，窗口正式受理并及时告知（系统短信通知）建设单位；同时须告知各有关单位做好相关审批事项工作准备。

- 各部门办理相关事宜（包括前期决策服务阶段、立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段、施工许可阶段、施工阶段、竣工验收阶段）

1、政府投资房屋建筑类项目办事流程

（1）立项用地规划许可阶段

发改部门在材料齐全后，于1个工作日内出具审批联系单，通过审批管理系统分别推送给规划部门、国土部门、财政部门等相关部门办理相应手续（特殊项目还需推送政法部门办理风险评估），而后须于5个工作日内办理项目建议书审批。

规划部门在材料齐全后，于1个工作日内核定是否予以建设项目选址公示，公示时间为10天。在公示期间规划部门须准备办理选址意见书的前期工作，并通过审批管理系统向各有关部门（规划部门视具体项目情况确定）推送项目选址意见及建设用地规划条件征求函。各有关部门在收到函件后于3个工作日内出具项目选址意见及建设用地规划条件要求，逾期未提交的视为无意见。规划部门负责收集整理相关意见、建议，并在项目选址意见书和建设用地规划条件中予以明确。公示结束无异议的，规划部门须于1个工作日通过审批管理系统核发选址意见书和建设用地规划条件。公示期间若收到听证申请，规划部门应当按照听证要求履行听证程序，并在审批管理系统中挂起该项目。听证程序结束，按照听证会意见规划部门做出是否核发选址意见书和建设用地规划条件的决定，并反馈至窗口。

国土部门在材料齐全后，于5个工作日内出具用地预审意见。

财政部门在材料齐全后，于5个工作日内出项目建设资金筹措意见。

涉及风险评估的项目，政法部门须根据发改部门推送的审批联系单在材料齐全后，办理风险评估手续。

环保部门在材料齐全后，于10个工作日内出具环境影响报告书审批意见或环境影响报告表审批意见（含7天的公示时间）或于1个工作日内完成环境影响登记表备案。

经信部门在材料齐全后，于3个工作日内出具节能审查批复。

发改部门在审批管理系统中收到各部门推送的审批意见后，于5个工作日内出具可行性研究报告批复或项目核准批复。

审招部门在材料齐全后，于1个工作日内出具工程建设项目招标范围及招标方式审批意见。住建部门根据审招部门的审批意见，于18个工作日内完成设计招投标（自主招标项目无需办理），出具中标通知书以及中标备案登记表。

规划部门在材料齐全后，于1个工作日内核发建设用地规划许可证。

国土部门在材料齐全后，须尽快与建设单位联系，于15个工作日内完成土地合同签订、建设用地批准书核发、用地呈报表出具、具体建设项目国有土地使用权审核等事项。

水利部门在材料齐全后，于8个工作日内出具生产建设项目水土保持方案批复或涉河涉堤建设项目批复。

供电部门在材料齐全后，须尽快与建设单位联系签订相关委托合同，并于5个工作日内上传临时供电方案，并通过系统短信通知建设单位进行施工。

（3）工程建设许可阶段

规划部门在材料齐全后，于3个工作日内对设计方案进行初步审核，确定是否受理，若受理，则须于10个工作日内出具设计方案审定意见，若不受理，则须将意见及时反馈至窗口。受理后，原则上采取网上部门联合审查机制（规划部门视具体项目情况确定是否组织召开设计方案专家评审会），规划部门在受理当天须通过审批管理系统向各有关部门（规划部门视具体项目情况确定）推送规划设计方案意见征求函。各有关部门在收到函件和规划设计方案后于3个工作日内提交相应审查意见，逾期未提交的视为无意见；供电部门在材料齐全后，于5个工作日内出具供电方案；中广有线部门在材料齐全后，于5个工作日内出具弱电方案；燃气部门在材料齐全后，于5个工作日内出具调压器配置方案；涉及新建防空地下室的项目，人防部门在材料齐全后，于1个工作日内出具新建防空地下室战时功能和防护等级确定表；涉及民用建筑节能审查的项目，住建部门在材料齐全后，于7个工作日内出具民用建筑节能审查意见。规划部门负责收集整理相关意见、建议，结合本部门意见于3个工作日内出具规划设计方案审查意见书，并短信通知建设单位。建设单位按照审查意见书对项目规划设计方案进行调整、优化。待建设单位上传项目规划设计方案（审批稿）后，系统自动短信提醒规划部门，规划部门根据规划设计方案审查意见书核查设计方案，并于1个工作日内出具项目设计方案审定意见。

面积预测中介机构和日照分析中介机构在完成面积预测及日照分析后即时在审批管理系统提交相关报告。

规划部门根据审定的设计方案，于1个工作日内核定是否予以建设工程规划许可证公示，公示时间为10天。公示期间规划部门须准备建设工程规划许可证的前期工作。公示结束无异议的，规划部门须于1个工作日内核发建设工程规划许可证。公示期间收到听证申请的，规划部门应当按照听证要求履行听证程序。听证期间规划部门须在审批管理系统中挂起该项目，待听证程序结束，规划部门须根据听证会意见做出是否核发建设工程规划许可证的决定，并反馈至窗口。

涉及初步设计审批的项目，发改部门在材料齐全后，于2个工作日内完成初步设计方案评审，并将评审意见发送至财政部门。在收到财政部门的概算审核意见后，于1个工作日内出具初步设计批复。

财政部门在材料齐全后，于13个工作日内出具概算审核意见，并发送至发改部门。

供水部门在材料齐全后，须尽快与建设单位签订相关委托合同，并于5个工作日内上传临时供水方案。

城建档案管理机构在材料齐全后，于1个工作日内完成建设工程有关申报材料备案登记。

财政部门在材料齐全后，于15个工作日内出具预算审核意见（招标控制价）。

图审公司在材料齐全后，于7个工作日内出具施工图设计文件审查合格书（包括消防设计技术审查、人防设计技术审查、危化场所防雷图纸设计审查）。如出现施工图调整的情况，须立即与财政部门进行沟通（系统短信提醒）。

供电、燃气、有线电视等市政公用基础设施部门在材料齐全后，于7个工作日内分别完成相关方案设计并上传至设计方案联审子系统。

供水、通信等市政公用基础设施部门在材料齐全后，于5个工作日内完成相关方案审查并出具审查意见，系统自动短信提醒建设单位进行方案调整、优化。待调整、优化完成后，供水、通信等市政公用基础设施部门于1个工作日内出具方案审定意见。

消防部门在材料齐全后，于3个工作日内出具建设工程消防设计审核意见。

人防部门在材料齐全后，于3个工作日内出具应建防空地下室的民用建筑项目报建审批表或于3个工作日出具人防工程易地建设核定表及人防工程易地建设费征收核定表。

气象部门在材料齐全后，于分别于3个工作日内出具防雷装置设计核准意见书。

（4）施工许可阶段

审招部门在材料齐全后，于1个工作日内出具工程建设项目招标范围及招标方式审批意见。住建部门根据审招部门办理的手续，在18个工作日内完成监理招投标和施工招投标（自主招标项目无需办理），并出具中标通知书以及中标备案登记表。

住建部门在材料齐全后，于1个工作日内出具建筑工程质量监督通知书并核发建筑工程施工许可证，同时须委托防雷检测中介机构实施防雷装置跟踪检测。

（5）施工阶段

涉及消防备案的项目，消防部门在材料齐全后，于3个工作日内出具建设工程消防设计备案表。

白蚁防治部门在材料齐全后，于承诺时限内出具新建房屋白蚁预防公共服务受理登记表。

供水、供电、燃气、有线电视、通信等市政公用基础设施部门在材料齐全后，须尽快与建设单位对接，签订相关协议，并上传至审批管理系统。

民政部门在材料齐全，申报地名经审核符合审批依据后，于1个工作日内出具地名核准文书。

建筑工程施工至±0.00阶段，建设单位应当通过审批管理系统提出规划验线申请。规划行政主管部门应当自收到±0.00核定申请后委托具有测绘资质的单位进行±0.00检测，并于10个工作日内完成核实工作，出具规划验线审查意见。

- 竣工验收阶段

项目施工完毕后，各部门的竣工验收办理事宜须依据《嘉兴市建筑工程项目联合竣工验收工作指南》的规定执行。

2、政府投资城市基础设施工程类项目办事流程

（1）立项用地规划许可阶段

发改部门在材料齐全后，于1个工作日内出具审批联系单，通过审批管理系统分别推送给规划部门、国土部门、财政部门等相关部门办理相应手续（特殊项目还需推送政法部门办理风险评估），而后须于5个工作日内办理项目建议书审批。

规划部门在材料齐全后，于1个工作日内核定是否予以建设项目选址公示，公示时间为10天。在公示期间规划部门须准备办理选址意见书的前期工作，并通过审批管理系统向各有关部门（规划部门视具体项目情况确定）推送项目选址意见及建设用地规划条件征求函。各有关部门在收到函件后于3个工作日内出具项目选址意见及建设用地规划条件要求，逾期未提交的视为无意见。规划部门负责收集整理相关意见、建议，并在项目选址意见书和建设用地规划条件中予以明确。公示结束无异议的，规划部门须于1个工作日通过审批管理系统核发选址意见书和建设用地规划条件。公示期间若收到听证申请，规划部门应当按照听证要求履行听证程序，并在审批管理系统中挂起该项目。听证程序结束，按照听证会意见规划部门做出是否核发选址意见书和建设用地规划条件的决定，并反馈至窗口。

国土部门在材料齐全后，于5个工作日内出具用地预审意见。

财政部门在材料齐全后，于5个工作日内出项目建设资金筹措意见。

涉及风险评估的项目，政法部门须根据发改部门推送的审批联系单在材料齐全后，办理风险评估手续。

环保部门在材料齐全后，于10个工作日内出具环境影响报告书审批意见或环境影响报告表审批意见（含7天的公示时间）或于1个工作日内完成环境影响登记表备案。

经信部门在材料齐全后，于3个工作日内出具节能审查批复。

发改部门在审批管理系统中收到各部门推送的审批意见后，于5个工作日内出具可行性研究报告批复或项目核准批复。

审招部门在材料齐全后，于1个工作日内出具工程建设项目招标范围及招标方式审批意见。住建部门根据审招部门的审批意见，于18个工作日内完成设计招投标（自主招标项目无需办理），出具中标通知书以及中标备案登记表。

规划部门在材料齐全后，于1个工作日内核发建设用地规划许可证。

国土在材料齐全后，须尽快与建设单位联系，于15个工作日内完成土地合同签订、建设用地批准书核发、用地呈报表出具、具体建设项目国有土地使用权审核等事项。

水利部门在材料齐全后，于8个工作日内出具生产建设项目水土保持方案批复或涉河涉堤建设项目批复。

供电部门在材料齐全后，须尽快与建设单位联系签订相关委托合同，并于5个工作日内上传临时供电方案，并通过系统短信通知建设单位进行施工。

（3）工程建设许可阶段

规划部门在材料齐全后，于3个工作日内对设计方案进行初步审核，确定是否受理，若受理，则须于10个工作日内出具设计方案审定意见，若不受理，则须将意见及时反馈至窗口。受理后，原则上采取网上部门联合审查机制（规划部门视具体项目情况确定是否组织召开设计方案专家评审会），规划部门在受理当天须通过审批管理系统向各有关部门（规划部门视具体项目情况确定）推送规划设计方案意见征求函。各有关部门在收到函件和规划设计方案后于3个工作日内提交相应审查意见，逾期未提交的视为无意见；供电部门在材料齐全后，于5个工作日内出具供电方案；中广有线部门在材料齐全后，于5个工作日内出具弱电方案；燃气部门在材料齐全后，于5个工作日内出具调压器配置方案；涉及新建防空地下室的项目，人防部门在材料齐全后，于1个工作日内出具新建防空地下室战时功能和防护等级确定表；涉及民用建筑节能审查的项目，住建部门在材料齐全后，于7个工作日内出具民用建筑节能审查意见。规划部门负责收集整理相关意见、建议，结合本部门意见于3个工作日内出具规划设计方案审查意见书，并短信通知建设单位。建设单位按照审查意见书对项目规划设计方案进行调整、优化。待建设单位上传项目规划设计方案（审批稿）后，系统自动短信提醒规划部门，规划部门根据规划设计方案审查意见书核查设计方案，并于1个工作日内出具项目设计方案审定意见。

面积预测中介机构和日照分析中介机构在完成面积预测及日照分析后即时在审批管理系统提交相关报告。

规划部门根据审定的设计方案，于1个工作日内核定是否予以建设工程规划许可证公示，公示时间为10天。公示期间规划部门须准备建设工程规划许可证的前期工作。公示结束无异议的，规划部门须于1个工作日内核发建设工程规划许可证。公示期间收到听证申请的，规划部门应当按照听证要求履行听证程序。听证期间规划部门须在审批管理系统中挂起该项目，待听证程序结束，规划部门须根据听证会意见做出是否核发建设工程规划许可证的决定，并反馈至窗口。

涉及初步设计审批的项目，发改部门在材料齐全后，于2个工作日内完成初步设计方案评审，并将评审意见发送至财政部门。在收到财政部门的概算审核意见后，于1个工作日内出具初步设计批复。

财政部门在材料齐全后，于13个工作日内出具概算审核意见，并发送至发改部门。

供水部门在材料齐全后，须尽快与建设单位签订相关委托合同，并于5个工作日内上传临时供水方案。

城建档案管理机构在材料齐全后，于1个工作日内完成建设工程有关申报材料备案登记。

财政部门在材料齐全后，于15个工作日内出具预算审核意见（招标控制价）。

图审公司在材料齐全后，于7个工作日内出具施工图设计文件审查合格书（包括消防设计技术审查、人防设计技术审查、危化场所防雷图纸设计审查）。如出现施工图调整的情况，须立即与财政部门进行沟通（系统短信提醒）。

供电、燃气、有线电视等市政公用基础设施部门在材料齐全后，于7个工作日内分别完成相关方案设计并上传至设计方案联审子系统。

供水、通信等市政公用基础设施部门在材料齐全后，于5个工作日内完成相关方案审查并出具审查意见，系统自动短信提醒建设单位进行方案调整、优化。待调整、优化完成后，供水、通信等市政公用基础设施部门于1个工作日内出具方案审定意见。

消防部门在材料齐全后，于3个工作日内出具建设工程消防设计审核意见。

人防部门在材料齐全后，于3个工作日内出具应建防空地下室的民用建筑项目报建审批表或于3个工作日出具人防工程易地建设核定表及人防工程易地建设费征收核定表。

气象部门在材料齐全后，于分别于3个工作日内出具防雷装置设计核准意见书。

（4）施工许可阶段

审招部门在材料齐全后，于1个工作日内出具工程建设项目招标范围及招标方式审批意见。住建部门根据审招部门办理的手续，在18个工作日内完成监理招投标和施工招投标（自主招标项目无需办理），并出具中标通知书以及中标备案登记表。

住建部门在材料齐全后，于1个工作日内出具建筑工程质量监督通知书并核发建筑工程施工许可证，同时须委托防雷检测中介机构实施防雷装置跟踪检测。

（5）施工阶段

涉及消防备案的项目，消防部门在材料齐全后，于3个工作日内出具建设工程消防设计备案表。

白蚁防治部门在材料齐全后，于承诺时限内出具新建房屋白蚁预防公共服务受理登记表。

供水、供电、燃气、有线电视、通信等市政公用基础设施部门在材料齐全后，须尽快与建设单位对接，签订相关协议，并上传至审批管理系统。

民政部门在材料齐全，申报地名经审核符合审批依据后，于1个工作日内出具地名核准文书。

建筑工程施工至±0.00阶段，建设单位应当通过审批管理系统提出规划验线申请。规划行政主管部门应当自收到±0.00核定申请后委托具有测绘资质的单位进行±0.00检测，并于10个工作日内完成核实工作，出具规划验线审查意见。

- 竣工验收阶段

项目施工完毕后，各部门的竣工验收办理事宜须依据《嘉兴市建筑工程项目联合竣工验收工作指南》的规定执行。

3、企业投资民用建筑类项目

（1）前期决策服务阶段

国土部门根据供地计划在审批管理系统中以土地编号设立项目，并向规划部门推送关于要求出具规划设计条件的函。

规划部门收到函件后，通过审批管理系统向各有关部门（视具体项目情况确定）推送建设用地规划条件意见征求函。各有关部门收到函件后，须根据“一张蓝图”及本部门的管理标准于3个工作日内提交项目建设用地规划条件要求，逾期未提交的视为无意见。规划部门负责收集整理各有关部门的意见、建议，出具建设用地规划条件，并推送至国土部门。国土部门根据建设用地规划条件等材料办理土地出让手续。

（2）立项用地规划许可阶段

发改部门在材料齐全后，于1个工作日内完成项目备案或于5个工作日内出具项目核准审批意见。

国土部门在材料齐全后，于1个工作日内核发建设用地批准书。

规划部门在材料齐全后，于1个工作日内核发建设用地规划许可证。

环保部门在材料齐全后，于10个工作日内出具环境影响报告书审批意见或环境影响报告表审批意见（含7天的公示时间）或于1个工作日内完成环境影响登记表备案。

水利部门在材料齐全后，于8个工作日内出具生产建设项目水土保持方案批复或涉河涉堤建设项目批复。

经信部门在材料齐全后，于3个工作日内出具节能审查批复。

供电部门在材料齐全后，须尽快与建设单位联系签订相关委托合同，并于5个工作日内上传临时供电方案，并通过系统短信通知建设单位进行施工。

（3）工程建设许可阶段

规划部门在材料齐全后，于3个工作日内对设计方案进行初步审核，确定是否受理，若受理，则须于10个工作日内出具设计方案审定意见，若不受理，则须将意见及时反馈至窗口。受理后，原则上采取网上部门联合审查机制（规划部门视具体项目情况确定是否组织召开设计方案专家评审会），规划部门在受理当天须通过审批管理系统向各有关部门（规划部门视具体项目情况确定）推送规划设计方案意见征求函。各有关部门在收到函件和规划设计方案后于3个工作日内提交相应审查意见，逾期未提交的视为无意见；供电部门在材料齐全后，于7个工作日内出具供电方案；中广有线部门在材料齐全后，于7个工作日内出具弱电方案；燃气部门在材料齐全后，于5个工作日内出具调压器配置方案；涉及新建防空地下室的项目，人防部门在材料齐全后，于1个工作日内出具新建防空地下室战时功能和防护等级确定表；涉及民用建筑节能审查的项目，住建部门在材料齐全后，于7个工作日内出具民用建筑节能审查意见。规划部门负责收集整理相关意见、建议，结合本部门意见于3个工作日内出具规划设计方案审查意见书，并短信通知建设单位。建设单位按照审查意见书对项目规划设计方案进行调整、优化。待建设单位上传项目规划设计方案（审批稿）后，系统自动短信提醒规划部门，规划部门根据规划设计方案审查意见书核查设计方案，并于1个工作日内出具项目设计方案审定意见。

面积预测中介机构和日照分析中介机构完成面积预测和日照分析后，须即时在审批管理系统提交相关报告。

规划部门根据审定的设计方案，于1个工作日内核定是否予以建设工程规划许可证公示，公示时间为10天。公示期间规划部门须准备建设工程规划许可证的前期工作。公示结束无异议的，规划部门须于1个工作日内核发建设工程规划许可证。公示期间收到听证申请的，规划部门应当按照听证要求履行听证程序。听证期间规划部门须在审批管理系统中挂起该项目，待听证程序结束，规划部门须根据听证会意见做出是否核发建设工程规划许可证的决定，并反馈至窗口。

供水部门在材料齐全后，须尽快与建设单位签订相关委托合同，并于5个工作日内上传临时供水方案。

城建档案管理机构在材料齐全后，于1个工作日内完成建设工程有关申报材料备案登记。

图审公司在材料齐全后，于7个工作日内出具施工图设计文件审查合格书（包括消防设计技术审查、人防设计技术审查、危化场所防雷图纸设计审查）。

供电、燃气、有线电视等市政公用基础设施部门在材料齐全后，于7个工作日内分别完成相关方案设计并上传至审批管理系统。

供水、通信等市政公用基础设施部门在材料齐全后，于5个工作日内完成相关方案审查并出具审查意见，系统自动短信提醒建设单位进行方案调整、优化。待调整、优化完成后，供水、通信等市政公用基础设施部门于1个工作日内出具方案审定意见。

消防部门在材料齐全后，于3个工作日内出具建设工程消防设计审核意见。

人防部门在材料齐全后，于3个工作日内出具应建防空地下室的民用建筑项目报建审批表或于3个工作日出具人防工程易地建设核定表及人防工程易地建设费征收核定表。

气象部门在材料齐全后，于分别于3个工作日内出具防雷装置设计核准意见书。

（4）施工许可阶段

住建部门在材料齐全后，于1个工作日内出具建筑工程质量监督通知书并核发建筑工程施工许可证，同时须委托防雷检测中介机构实施防雷装置跟踪检测。

（5）施工阶段

涉及消防备案的项目，消防部门在材料齐全后，于3个工作日内出具建设工程消防设计备案表。

白蚁防治部门在材料齐全后，于承诺时限内出具新建房屋白蚁预防公共服务受理登记表。

供水、供电、燃气、有线电视、通信等市政公用基础设施部门在材料齐全后，须尽快与建设单位对接，签订相关协议，并上传至审批管理系统。

民政部门在材料齐全，申报地名经审核符合审批依据后，于1个工作日内出具地名核准文书。

建筑工程施工至±0.00阶段，建设单位应当通过审批管理系统提出规划验线申请。规划行政主管部门应当自收到±0.00核定申请后委托具有测绘资质的单位进行±0.00检测，并于10个工作日内完成核实工作，出具规划验线审查意见。

（6）竣工验收阶段

项目施工完毕后，各部门的竣工验收办理事宜须依据《嘉兴市建筑工程项目联合竣工验收工作指南》的规定执行。

4、一般企业投资工业类项目和小型工程项目办事流程

（1）前期决策服务阶段

国土部门根据供地计划在审批管理系统中以土地编号设立项目，并向规划部门推送关于要求出具规划设计条件的函。

规划部门收到函件后，通过审批管理系统向各有关部门（视具体项目情况确定）推送建设用地规划条件意见征求函。各有关部门收到函件后，须根据“一张蓝图”及本部门的管理标准于3个工作日内提交项目建设用地规划条件要求，逾期未提交的视为无意见。规划部门负责收集整理各有关部门的意见、建议，出具建设用地规划条件，并推送至国土部门。国土部门根据建设用地规划条件等材料办理土地出让手续。

（2）立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段、施工许可阶段

申请受理后，发改部门在材料齐全后，于1个工作日内完成项目备案或于5个工作日内出具项目核准审批意见。

国土部门在材料齐全后，于1个工作日内核发建设用地批准书。

图审公司在材料齐全后，于7个工作日内出具施工图设计文件审查合格书（包括消防设计技术审查、人防设计技术审查、危化场所防雷图纸设计审查）。

涉及新建防空地下室的项目，人防部门在材料齐全后，于1个工作日内出具新建防空地下室战时功能和防护等级确定表。

涉及民用建筑节能审查的项目，住建部门在材料齐全后，于7个工作日内出具民用建筑节能审查意见。

供电、燃气、有线电视等市政公用基础设施部门在材料齐全后，于7个工作日内分别完成相关方案设计并上传至审批管理系统。

供水、通信等市政公用基础设施部门在材料齐全后，于5个工作日内完成相关方案审查并出具审查意见，系统自动短信提醒建设单位进行方案调整、优化。待调整、优化完成后，供水、通信等市政公用基础设施部门于1个工作日内出具方案审定意见。

规划部门在材料齐全后，于1个工作日内核发建设用地规划许可证，并于1个工作日内核定是否予以建设工程规划许可证公示，公示时间为10天。公示期间规划部门须准备建设工程规划许可证的前期工作。公示结束无异议的，规划部门须于1个工作日内核发建设工程规划许可证。公示期间收到听证申请的，规划部门应当按照听证要求履行听证程序。听证期间规划部门须在审批管理系统中挂起该项目，待听证程序结束，规划部门须根据听证会意见做出是否核发建设工程规划许可证的决定，并反馈至窗口。

城建档案管理机构在材料齐全后，于1个工作日内完成建设工程有关申报材料备案登记。

环保部门在材料齐全后，于10个工作日内出具环境影响报告书审批意见或环境影响报告表审批意见（含7天的公示时间）或于1个工作日内完成环境影响登记表备案。

水利部门在材料齐全后，于8个工作日内出具生产建设项目水土保持方案批复或涉河涉堤建设项目批复。

经信部门在材料齐全后，于3个工作日内出具节能审查批复。

供电部门在材料齐全后，须尽快与建设单位联系签订相关委托合同，并于5个工作日内上传临时供电方案，并通过系统短信通知建设单位进行施工。

供水部门在材料齐全后，须尽快与建设单位签订相关委托合同，并于5个工作日内上传临时供水方案。

消防部门在材料齐全后，于3个工作日内出具建设工程消防设计审核意见。

人防部门在材料齐全后，于3个工作日内出具应建防空地下室的民用建筑项目报建审批表或于3个工作日出具人防工程易地建设核定表及人防工程易地建设费征收核定表。

气象部门在材料齐全后，于分别于3个工作日内出具防雷装置设计核准意见书。

住建部门在材料齐全后，于1个工作日内出具建筑工程质量监督通知书并核发建筑工程施工许可证，同时须委托防雷检测中介机构实施防雷装置跟踪检测。

（3）施工阶段

涉及消防备案的项目，消防部门在材料齐全后，于3个工作日内出具建设工程消防设计备案表。

白蚁防治部门在材料齐全后，于承诺时限内出具新建房屋白蚁预防公共服务受理登记表。

供水、供电、燃气、有线电视、通信等市政公用基础设施部门在材料齐全后，须尽快与建设单位对接，签订相关协议，并上传至审批管理系统。

民政部门在材料齐全，申报地名经审核符合审批依据后，于1个工作日内出具地名核准文书。

建筑工程施工至±0.00阶段，建设单位应当通过审批管理系统提出规划验线申请。规划行政主管部门应当自收到±0.00核定申请后委托具有测绘资质的单位进行±0.00检测，并于10个工作日内完成核实工作，出具规划验线审查意见。

（4）竣工验收阶段

项目施工完毕后，各部门的竣工验收办理事宜须依据《嘉兴市建筑工程项目联合竣工验收工作指南》的规定执行。

- 其他情况办理事宜

- 窗口汇总

窗口对各有关部门的办理结果进行时时监督。若未通过，窗口直接退回给建设单位进行修改、完善，修改完成后由建设单位重新申报；若通过，则在各审批阶段结束时，由窗口将各有关办理结果发送至建设单位。

2、挂起处理

（1）材料缺失。各有关部门（单位）在办理过程中发现材料缺失，若为容缺材料，在窗口汇总阶段通知（系统短信通知）建设单位，由建设单位提交至窗口，窗口将相关材料上传至审批管理系统后，再向建设单位发送各有关办理结果；若为重要材料，各有关部门及单位可选择“挂起”并通知（系统短信通知）建设单位补充材料，待建设单位将材料补充齐全后，由相关部门（单位）将材料上传至审批管理系统中，再出具相关办理结果， “挂起”时间不计入审核时间内。

（2）方案调整、优化。在进行方案、施工图审核过程中，若该方案、施工图需进行调整、优化，在方案、施工图调整和优化期间，该审批部门可选择“挂起”，待设计单位调整、优化后，再出具相关审定意见，“挂起”时间不计入审核时间内。

3、退件处理

各有关部门（单位）在办理过程中发现重大问题，且影响其他部门审批事项的办理结果，须尽快申请“退件”，并由窗口通知（短信通知）建设单位，该审批阶段的所有办理结果全部作废。待相关材料修改、完善后，由建设单位重新申报。

4、分期建设

涉及分期建设的项目，建设单位在申报前须填写分期建设的具体内容，并由窗口根据相关内容创建分期建设的入口。建设单位在申请前，需按照分期建设的相关内容，分入口上传相应材料。

5、调整审批

对已核发的建设工程规划许可证中部分许可内容进行变更确认的项目，若涉及方案变更调整，建设单位需重新申报工程建设许可阶段和施工许可阶段；若未涉及方案变更调整，仅需调整建设工程规划许可证，建设单位可通过建设工程规划许可证调整模块申请调整。

附件：

1、政府投资房屋建筑类项目立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段、施工许可阶段申请表；

2、政府投资城市基础设施工程类项目立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段、施工许可阶段申请表；

3、企业投资民用建筑类项目立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段、施工许可阶段申请表；

4、企业投资工业类项目和小型工程项目立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段、施工许可阶段申请表；

5、政府投资房屋建筑类项目申请材料梳理汇总表；

6、政府投资城市基础设施工程类项目申请材料梳理汇总表；

7、企业投资民用建筑类项目申请材料梳理汇总表；

8企业投资工业类项目和小型工程项目申请材料梳理汇总表；

| 政府投资房屋建筑类项目 立项用地规划许可阶段申请表 |
| --- |
| 建设单位信息 | 单位名称 |  | 组织机构代码 |  |
|  | 单位地址 |  |  |
|  | 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设项目信息 | 项目名称 |  | 项目赋码 |  |
|  | 项目位置 |  | 用地面积 |  |
|  | 拟建建筑 面积 |  | 拟投资 |  |
|  | 建设内容 |  |
| 申请事项及部门 | 单位 | 审批事项 | 勾选 |
|  | 发改部门 | 项目核准审批 | （□） |
|  |  | 项目建议书审批 | （□） |
|  |  | 可行性研究报告批复 | （□） |
|  | 规划部门 | 建设项目选址审批 | （□） |
|  |  | 建设用地规划许可 | （□） |
|  | 国土资源 部门 | 建设项目用地预审 | （□） |
|  |  | 土地供应 | （□） |
|  | 政法部门 | 风险评估 | （□） |
|  | 财政部门 | 资金筹措意见 （列入市本级年度政府投资预算的项目、市本级国有独资及控股企业实施的基本建设类固定资产投资项目、市政府规定的其他投资项目） | （□） |
|  | 审招部门 | 工程建设项目招标范围及招标方式审批 | （□） |
|  | 住建部门 | 设计招投标 | （□） |
|  | 环保部门 | 环境影响报告书审批 | （□） |
|  |  | 环境影响报告表审批 | （□） |
|  |  | 环境影响登记表备案 | （□） |
|  | 水利部门 | 生产建设项目水土保持方案审批 | （□） |
|  |  | 涉河涉堤建设项目审批 （含占用水域） | （□） |
|  | 经信部门 | 节能审查（非民用建筑项目） | （□） |
|  | 供电部门 | 临时用电方案 | （□） |
| 申请人承诺： |  |  |  |
| 1、本表填写的内容及提交的所有材料的原件或复印件及其内容是真实的。如因虚假而引致的法律责任，概由申请人承担，与审批（或核准）机关无关。 |
| 2、所提交的设计图纸符合国家、省、市有关技术规范要求。 |
| 3、若有书面材料需通知申请人，可按本表填写的通讯地址邮寄送达。 |
|  |  | 申请单位（人）（盖章）： |
|  |  |  | 年月日 |
| 是否快递送达：是○否○ |
| 送达地址： |
|  |  |  | 收件人： |  |  |

| 政府投资房屋建筑类项目工程建设许可阶段申请表 |
| --- |
| 建设单位信息 | 单位名称 |  | 组织机构代码 |  |
|  | 单位地址 |  |
|  | 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设项目信息 | 项目名称 |  | 项目赋码 |  |
|  | 项目位置 |  | 用地面积 |  |
|  | 拟建建筑 面积 |  | 拟投资 |  |
|  | 地下建筑 面积 |  | 防空地下室 设计建筑面积 |  |
|  | 建设内容 |  |
| 申请事项及部门 | 单位 | 审批事项 | 勾选 |
|  | 规划部门 | 设计方案审查 | （□） |
|  |  | 建设工程规划许可证 | （□） |
|  | 财政部门 | 概算审核 | （□） |
|  |  | 预算（招标控制价） | （□） |
|  | 发改部门 | 初步设计批复 | （□） |
|  | 住建部门 | 节能审查（民用建筑项目） | （□） |
|  | 城建档案管理机构 | 建设工程有关申报材料备案登记 | （□） |
|  | 消防部门 | 建设工程消防设计审核 | （□） |
|  | 人防部门 | 新建防空地下室战时功能和防护 等级确定 | （□） |
|  |  | 应建防空地下室的民用建筑项目 报建审批 | （□） |
|  |  | 地下空间开发兼顾人防要求审批 | （□） |
|  |  | 人防工程易地建设核实及人防工程易地建设费征收 | （□） |
|  | 气象部门 | 防雷装置设计审核 | （□） |
|  | 供电部门 | 供电方案 | （□） |
|  | 供水部门 | 临时用水方案 | （□） |
|  |  | 供水方案 | （□） |
|  | 燃气部门 | 燃气管道设计 | （□） |
|  | 中广有线 | 弱电设计 | （□） |
|  | 通信部门 | 通信管道设计审核 | （□） |
|  | 中介机构 | 面积预测 | （□） |
|  |  | 日照分析 | （□） |
|  |  | 施工图联合审查 | （□） |
|  |  | 易燃易爆建设工程和场所防雷图纸设计审查 | （□） |
| 申请人承诺： |  |  |  |
| 本表填写的内容及提交的所有材料的原件或复印件及其内容是真实的。如因虚假而引致的法律责任，概由申请人承担，与审批（或核准）机关无关。 所提交的设计图纸符合国家、省、市有关技术规范要求。 若有书面材料需通知申请人，可按本表填写的通讯地址邮寄送达。 |
|  |  | 申请单位（人）（盖章）： |
|  |  |  | 年月日 |
| 是否快递送达：是○否○ |
| 送达地址： |
| 政府投资房屋建筑类项目 施工许可阶段申请表 |
| 建设单位信息 | 单位名称 |  | 组织机构代码 |  |
|  | 单位地址 |  |
|  | 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设项目信息 | 项目名称 |  | 项目赋码 |  |
|  | 项目位置 |  | 用地面积 |  |
|  | 拟建建筑 面积 |  | 拟投资 |  |
|  | 地下建筑 面积 |  | 人防地下室 设计建筑面积 |  |
|  | 人防地下室 应建建筑面积 |  | 人防地下室 易地建设建筑面积 |  |
|  | 建设内容 |  |
| 申请事项及部门 | 单位 | 审批事项 | 勾选 |
|  | 住建部门 | 建筑工程质量安全监督手续 | （□） |
|  |  | 建筑工程施工许可证 |  |
|  |  | 监理、施工招投标 | （□） |
|  |  | 商品房预售 | （□） |
|  | 审招部门 | 工程建设项目招标范围及招标方式审批 | （□） |
|  | 民政部门 | 地名核准 | （□） |
|  | 消防部门 | 建设工程消防设计备案 | （□） |
|  | 供水部门 | 自来水报装手续 | （□） |
|  | 供电部门 | 供电报装手续 | （□） |
|  | 燃气部门 | 燃气报装手续 | （□） |
|  | 有线电视部门 | 有线电视报装手续 | （□） |
|  | 通信部门 | 通信报装手续 | （□） |
|  | 规划部门 | 建设工程规划验线 | （□） |
|  | 白蚁防治部门 | 新建房屋白蚁预防公共服务受理登记 | （□） |
| 申请人承诺： |  |  |  |
| 1、本表填写的内容及提交的所有材料的原件或复印件及其内容是真实的。如因虚假而引致的法律责任，概由申请人承担，与审批（或核准）机关无关。 |
| 2、所提交的设计图纸符合国家、省、市有关技术规范要求。 |
| 3、若有书面材料需通知申请人，可按本表填写的通讯地址邮寄送达。 |
|  |  | 申请单位（人）（盖章）： |
|  |  |  | 年月日 |
| 是否快递送达：是○否○ |
| 送达地址： |
|  |  |  | 收件人： |  |  |

| 政府投资城市基础设施工程类项目 立项用地规划许可阶段申请表 |
| --- |
| 建设单位信息 | 单位名称 |  | 组织机构代码 |  |
|  | 单位地址 |  |  |
|  | 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设项目信息 | 项目名称 |  | 项目赋码 |  |
|  | 项目位置 |  | 用地面积 |  |
|  | 拟建建筑 面积 |  | 拟投资 |  |
|  | 建设内容 |  |
| 申请事项及部门 | 单位 | 审批事项 | 勾选 |
|  | 发改部门 | 联系单 | （□） |
|  |  | 项目核准审批 | （□） |
|  |  | 项目建议书审批 | （□） |
|  |  | 可行性研究报告批复 | （□） |
|  | 规划部门 | 建设项目选址审批 | （□） |
|  |  | 建设用地规划许可 | （□） |
|  | 国土资源 部门 | 建设项目用地预审 | （□） |
|  |  | 土地供应 | （□） |
|  | 政法部门 | 风险评估 | （□） |
|  | 财政部门 | 资金筹措意见 （列入市本级年度政府投资预算的项目、市本级国有独资及控股企业实施的基本建设类固定资产投资项目、市政府规定的其他投资项目） | （□） |
|  | 审招部门 | 工程建设项目招标范围及招标方式审批 | （□） |
|  | 住建部门 | 设计招投标 | （□） |
|  | 环保部门 | 环境影响报告书审批 | （□） |
|  |  | 环境影响报告表审批 | （□） |
|  |  | 环境影响登记表备案 | （□） |
|  | 水利部门 | 生产建设项目水土保持方案审批 | （□） |
|  |  | 涉河涉堤建设项目审批 （含占用水域） | （□） |
|  | 经信部门 | 节能审查（非民用建筑项目） | （□） |
|  | 供电部门 | 临时用电方案 | （□） |
| 申请人承诺： |  |  |  |
| 1、本表填写的内容及提交的所有材料的原件或复印件及其内容是真实的。如因虚假而引致的法律责任，概由申请人承担，与审批（或核准）机关无关。 |
| 2、所提交的设计图纸符合国家、省、市有关技术规范要求。 |
| 3、若有书面材料需通知申请人，可按本表填写的通讯地址邮寄送达。 |
|  |  | 申请单位（人）（盖章）： |
|  |  |  | 年月日 |
| 是否快递送达：是○否○ |
| 送达地址： |
|  |  |  | 收件人： |  |  |

| 政府投资城市基础设施工程类项目 工程建设许可阶段申请表 |
| --- |
| 建设单位信息 | 单位名称 |  | 组织机构代码 |  |
|  | 单位地址 |  |
|  | 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设项目信息 | 项目名称 |  | 项目赋码 |  |
|  | 项目位置 |  | 用地面积 |  |
|  | 拟建建筑 面积 |  | 拟投资 |  |
|  | 地下建筑 面积 |  | 防空地下室 设计建筑面积 |  |
|  | 建设内容 |  |
| 申请事项及部门 | 单位 | 审批事项 | 勾选 |
|  | 规划部门 | 设计方案审查 | （□） |
|  |  | 建设工程规划许可证 | （□） |
|  | 财政部门 | 概算审核 | （□） |
|  |  | 预算（招标控制价） | （□） |
|  | 发改部门 | 初步设计批复 | （□） |
|  | 住建部门 | 节能审查（民用建筑项目） | （□） |
|  | 城建档案管理机构 | 建设工程有关申报材料备案登记 | （□） |
|  | 消防部门 | 建设工程消防设计审核 | （□） |
|  | 人防部门 | 新建防空地下室战时功能和防护 等级确定 | （□） |
|  |  | 应建防空地下室的民用建筑项目 报建审批 | （□） |
|  |  | 地下空间开发兼顾人防要求审批 | （□） |
|  |  | 人防工程易地建设核实及人防工程易地建设费征收 | （□） |
|  | 气象部门 | 防雷装置设计审核 | （□） |
|  | 供电部门 | 供电方案 | （□） |
|  | 供水部门 | 临时用水方案 | （□） |
|  |  | 供水方案 | （□） |
|  | 燃气部门 | 燃气管道设计 | （□） |
|  | 中广有线 | 弱电设计 | （□） |
|  | 通信部门 | 通信管道设计审核 | （□） |
|  | 中介机构 | 面积预测 | （□） |
|  |  | 日照分析 | （□） |
|  |  | 施工图联合审查 | （□） |
|  |  | 易燃易爆建设工程和场所防雷图纸设计审查 | （□） |
| 申请人承诺： |  |  |  |
| 本表填写的内容及提交的所有材料的原件或复印件及其内容是真实的。如因虚假而引致的法律责任，概由申请人承担，与审批（或核准）机关无关。 所提交的设计图纸符合国家、省、市有关技术规范要求。 若有书面材料需通知申请人，可按本表填写的通讯地址邮寄送达。 |
|  |  | 申请单位（人）（盖章）： |
|  |  |  | 年月日 |
| 是否快递送达：是○否○ |
| 送达地址： |
|  |  |  | 收件人： |  |  |
| 政府投资城市基础设施工程类项目 施工许可阶段申请表 |
| 建设单位信息 | 单位名称 |  | 组织机构代码 |  |
|  | 单位地址 |  |
|  | 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设项目信息 | 项目名称 |  | 项目赋码 |  |
|  | 项目位置 |  | 用地面积 |  |
|  | 拟建建筑 面积 |  | 拟投资 |  |
|  | 地下建筑 面积 |  | 人防地下室 设计建筑面积 |  |
|  | 人防地下室 应建建筑面积 |  | 人防地下室 易地建设建筑面积 |  |
|  | 建设内容 |  |
| 申请事项及部门 | 单位 | 审批事项 | 勾选 |
|  | 住建部门 | 建筑工程质量安全监督手续 | （□） |
|  |  | 建筑工程施工许可证 |  |
|  |  | 监理、施工招投标 | （□） |
|  |  | 商品房预售 | （□） |
|  | 审招部门 | 工程建设项目招标范围及招标方式审批 | （□） |
|  | 民政部门 | 地名核准 | （□） |
|  | 消防部门 | 建设工程消防设计备案 | （□） |
|  | 供水部门 | 自来水报装手续 | （□） |
|  | 供电部门 | 供电报装手续 | （□） |
|  | 燃气部门 | 燃气报装手续 | （□） |
|  | 有线电视部门 | 有线电视报装手续 | （□） |
|  | 通信部门 | 通信报装手续 | （□） |
|  | 规划部门 | 建设工程规划验线 | （□） |
|  | 白蚁防治部门 | 新建房屋白蚁预防公共服务受理登记 | （□） |
| 申请人承诺： |  |  |  |
| 1、本表填写的内容及提交的所有材料的原件或复印件及其内容是真实的。如因虚假而引致的法律责任，概由申请人承担，与审批（或核准）机关无关。 |
| 2、所提交的设计图纸符合国家、省、市有关技术规范要求。 |
| 3、若有书面材料需通知申请人，可按本表填写的通讯地址邮寄送达。 |
|  |  | 申请单位（人）（盖章）： |
|  |  |  | 年月日 |
| 是否快递送达：是○否○ |
| 送达地址： |
|  |  |  | 收件人： |  |  |

| 企业投资民用建筑类项目 立项用地规划许可阶段申请表 |
| --- |
| 建设单位信息 | 单位名称 |  | 组织机构代码 |  |
|  | 单位地址 |  |  |
|  | 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设项目信息 | 项目名称 |  | 项目赋码 |  |
|  | 项目位置 |  | 用地面积 |  |
|  | 拟建建筑 面积 |  | 拟投资 |  |
|  | 建设内容 |  |
| 申请事项及部门 | 单位 | 审批事项 | 勾选 |
|  | 发改部门 | 项目备案 | （□） |
|  |  | 项目核准审批 | （□） |
|  | 规划部门 | 用地规划许可 | （□） |
|  | 国土部门 | 用地批准书 | （□） |
|  | 环保部门 | 环境影响报告书审批 | （□） |
|  |  | 环境影响报告表审批 | （□） |
|  |  | 环境影响登记表备案 | （□） |
|  | 水利部门 | 生产建设项目水土保持方案审批 | （□） |
|  |  | 涉河涉堤建设项目审批（含占用水域） | （□） |
|  | 经信部门 | 节能审查（非民用建筑项目） | （□） |
|  | 供电部门 | 临时用电方案 | （□） |
| 申请人承诺： |  |  |  |
| 1、本表填写的内容及提交的所有材料的原件或复印件及其内容是真实的。如因虚假而引致的法律责任，概由申请人承担，与审批（或核准）机关无关。 |
| 2、所提交的设计图纸符合国家、省、市有关技术规范要求。 |
| 3、若有书面材料需通知申请人，可按本表填写的通讯地址邮寄送达。 |
|  |  | 申请单位（人）（盖章）： |
|  |  |  | 年月日 |
| 是否快递送达：是○否○ |
| 送达地址： |
|  |  |  | 收件人： |  |  |

| 企业投资民用建筑类项目 工程建设许可阶段申请表 |
| --- |
| 建设单位信息 | 单位名称 |  | 组织机构代码 |  |
|  | 单位地址 |  |
|  | 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设项目信息 | 项目名称 |  | 项目赋码 |  |
|  | 项目位置 |  | 用地面积 |  |
|  | 拟建建筑 面积 |  | 拟投资 |  |
|  | 地下建筑 面积 |  | 防空地下室 设计建筑面积 |  |
|  | 建设内容 |  |
| 申请事项及部门 | 单位 | 审批事项 | 勾选 |
|  | 规划部门 | 设计方案审查 | （□） |
|  |  | 建设工程规划许可证 | （□） |
|  | 城建档案管理机构 | 建设工程有关申报材料备案登记 | （□） |
|  | 住建部门 | 民用建筑节能审查 | （□） |
|  | 消防部门 | 建设工程消防设计审核 | （□） |
|  | 人防部门 | 新建防空地下室战时功能和防护等级确定 | （□） |
|  |  | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | （□） |
|  |  | 地下空间开发兼顾人防要求审批 | （□） |
|  |  | 人防工程易地建设核实及人防工程 易地建设费征收 | （□） |
|  | 气象部门 | 防雷装置设计审核 | （□） |
|  | 供电部门 | 供电方案 | （□） |
|  | 供水部门 | 供水设计审核 | （□） |
|  |  | 临时供水方案 | （□） |
|  | 通信部门 | 通信管道设计审核 | （□） |
|  | 中广有线 | 弱电设计 | （□） |
|  | 燃气部门 | 燃气管道设计 | （□） |
|  | 中介机构 | 面积预测（未进行方案审查项目） | （□） |
|  |  | 日照分析（未进行方案审查项目） | （□） |
|  |  | 施工图联合审查 | （□） |
|  |  | 易燃易爆建设工程和场所防雷图纸设计审查 | （□） |
| 申请人承诺： |
| 1、本表填写的内容及提交的所有材料的原件或复印件及其内容是真实的。如因虚假而引致的法律责任，概由申请人承担，与审批（或核准）机关无关。 |
| 2、所提交的设计图纸符合国家、省、市有关技术规范要求。 |
| 3、若有书面材料需通知申请人，可按本表填写的通讯地址邮寄送达。 |
|  |  | 申请单位（人）（盖章）： |
|  |  |  | 年月日 |
| 是否快递送达：是○否○ |
| 送达地址： |
|  |  |  | 收件人： |  |  |

| 企业投资民用建筑类项目 施工许可阶段申请表 |
| --- |
| 建设单位信息 | 单位名称 |  | 组织机构代码 |  |
|  | 单位地址 |  |
|  | 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设项目信息 | 项目名称 |  | 项目赋码 |  |
|  | 项目位置 |  | 用地面积 |  |
|  | 拟建建筑 面积 |  | 拟投资 |  |
|  | 地下建筑 面积 |  | 人防地下室 设计建筑面积 |  |
|  | 人防地下室 应建建筑面积 |  | 人防地下室 易地建设建筑面积 |  |
|  | 建设内容 |  |
| 申请事项及部门 | 单位 | 审批事项 | 勾选 |
|  | 住建部门 | 建筑工程质量安全监督手续 | （□） |
|  |  | 建筑工程施工许可证 | （□） |
|  |  | 商品房预售 | （□） |
|  | 规划部门 | 建设工程规划验线 | （□） |
|  | 民政部门 | 地名核准 | （□） |
|  | 消防部门 | 建设工程消防设计备案 | （□） |
|  | 供水部门 | 自来水报装手续 | （□） |
|  | 供电部门 | 供电报装手续 | （□） |
|  | 燃气部门 | 燃气报装手续 | （□） |
|  | 有线电视部门 | 有线电视报装手续 | （□） |
|  | 通信部门 | 通信报装手续 | （□） |
|  | 白蚁防治部门 | 新建房屋白蚁预防公共服务受理登记 | （□） |
| 申请人承诺： |  |  |  |
| 1、本表填写的内容及提交的所有材料的原件或复印件及其内容是真实的。如因虚假而引致的法律责任，概由申请人承担，与审批（或核准）机关无关。 |
| 2、所提交的设计图纸符合国家、省、市有关技术规范要求。 |
| 3、若有书面材料需通知申请人，可按本表填写的通讯地址邮寄送达。 |
|  |  | 申请单位（人）（盖章）： |
|  |  |  | 年月日 |
| 是否快递送达：是○否○ |
| 送达地址： |
|  |  |  | 收件人： |  |  |

| 企业投资工业类项目和小型工程项目立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段、施工许可阶段申请表 |
| --- |
| 建设单位信息 | 单位名称 |  | 组织机构代码 |  |
|  | 单位地址 |  |
|  | 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设项目信息 | 项目名称 |  | 项目赋码 |  |
|  | 项目位置 |  | 用地面积 |  |
|  | 拟建建筑 面积 |  | 拟投资 |  |
|  | 地下建筑 面积 |  | 人防地下室 设计建筑面积 |  |
|  | 人防地下室 应建建筑面积 |  | 人防地下室 易地建设建筑面积 |  |
|  | 建设内容 |  |
| 申请事项及部门 | 单位 | 审批事项 | 勾选 |
|  | 发改部门 | 项目备案 | （□） |
|  |  | 项目核准审批 | （□） |
|  | 规划部门 | 建设用地规划许可 | （□） |
|  |  | 建设工程规划许可 | （□） |
|  |  | 建设工程规划验线 | （□） |
|  | 民政部门 | 地名核准 | （□） |
|  | 国土部门 | 用地批准 | （□） |
|  | 住建部门 | 民用建筑节能审查 | （□） |
|  |  | 建筑工程质量安全监督手续 | （□） |
|  |  | 建筑工程施工许可证 | （□） |
|  |  | 商品房预售 | （□） |
|  | 环保部门 | 环境影响报告书审批 | （□） |
|  |  | 环境影响报告表审批 | （□） |
|  |  | 环境影响登记表备案 | （□） |
|  | 水利部门 | 生产建设项目水土保持方案审批 | （□） |
|  |  | 涉河涉堤建设项目审批（含占用水域） | （□） |
|  | 经信部门 | 节能审查（非民用建筑项目） | （□） |
|  | 城建档案管理机构 | 建设工程有关申报材料备案登记 | （□） |
|  | 消防部门 | 建设工程消防设计审核 | （□） |
|  |  | 建设工程消防设计备案 | （□） |
|  | 人防部门 | 新建防空地下室战时功能和防护等级确定 | （□） |
|  |  | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | （□） |
|  |  | 地下空间开发兼顾人防要求审批 | （□） |
|  |  | 人防工程易地建设核实及人防工程 易地建设费征收 | （□） |
|  | 气象部门 | 防雷装置设计审核 | （□） |
|  | 供电部门 | 临时用电方案 | （□） |
|  |  | 供电方案 | （□） |
|  |  | 供电报装手续 | （□） |
|  | 供水部门 | 临时用水方案 | （□） |
|  |  | 供水方案 | （□） |
|  |  | 供水报装手续 | （□） |
|  | 燃气部门 | 燃气管道设计 | （□） |
|  |  | 燃气报装手续 | （□） |
|  | 中广有线 | 弱电设计 | （□） |
|  |  | 有线电视报装手续 | （□） |
|  | 通信部门 | 通信管道设计审核 | （□） |
|  |  | 通信报装手续 | （□） |
|  | 白蚁防治部门 | 新建房屋白蚁预防公共服务受理登记 | （□） |
|  | 中介机构 | 面积预测（未进行方案审查项目） | （□） |
|  |  | 日照分析（未进行方案审查项目） | （□） |
|  |  | 施工图联合审查 | （□） |
|  |  | 易燃易爆建设工程和场所防雷图纸设计审查 | （□） |
| 申请人承诺： |  |  |  |
| 1、本表填写的内容及提交的所有材料的原件或复印件及其内容是真实的。如因虚假而引致的法律责任，概由申请人承担，与审批（或核准）机关无关。 |
| 2、所提交的设计图纸符合国家、省、市有关技术规范要求。 |
| 3、若有书面材料需通知申请人，可按本表填写的通讯地址邮寄送达。 |
|  |  | 申请单位（人）（盖章）： |
|  |  |  | 年月日 |
| 是否快递送达：是○否○ |
| 送达地址： |
|  |  |  | 收件人： |  |  |

| 政府投资房屋建筑类项目申请材料梳理汇总表 |
| --- |
| 办理阶段 | 序号 | 事项名称 | 审批部门 | 原来所需材料(220） | 现需提交材料（60） | 申报材料 | 材料来源 |
| 立项用地规划许可阶段 |  |  |  |  | 1 | 立项阶段申请表及相应委托书 | 企业提交 |
|  |  | 一般材料 |  |  | 企业或组织申请的：营业执照（组织机构代码证）； | 共享库 |
|  |  |  |  |  | 个人申请的：本人身份证复印件； | 系统自动获取 |
|  |  |  |  |  | 土地证 | 国土部门上传 |
|  |  | 一般建设项目选址审批、规划设计条件 | 规划部门 | 5 |  | 建设项目需要批准、核准的证明文件 | 系统提供 |
|  |  |  |  | 6 |  | 标明拟选址位置的地形图 | 规划部门提供 |
|  |  |  |  | 7 | 2 | 选址论证报告（在审查中认为该项目对城乡空间布局有重大影响方需提供） | 企业委托中介机构提交 |
|  |  | 建设项目用地预审 | 国土部门 | 9 | 3 | 建设项目用地预审申请报告原件（报部项目需提供）； | 企业提交 |
|  |  |  |  | 10 |  | 建设项目建设依据（项目建议书批复、项目服务联系单、投资项目受理通知书、项目列入相关规划文件或者相关产业政策文件等）原件或复印件； | 由省发改、交通、能源等部门提供共享。 涉及国家立项的需申报单位提交 |
|  |  |  |  | 11 | 4 | 可行性研究报告、核准或备案项目申请报告的简本或初本； | 企业提交 |
|  |  |  |  |  |  | 市县国土资源行政主管部门出具的初审意见原件一份（转报省、市的需提供）； | 国土部门提供 |
|  |  |  |  |  |  | 标明项目用地范围的乡（镇）土地利用总体规划局部图、土地利用现状图及其他相关图件原件； | 国土部门提供 |
|  |  |  |  |  |  | 土地勘测定界技术报告及图原件（当地存档，不需要向省厅提供）； | 企业提供 |
|  |  |  |  |  |  | 建设规划行政主管部门出具的选址意见及附图原件或复印件； | 系统获取 |
|  |  |  |  |  |  | 踏勘论证或节地评价报告、专家论证意见及专家名单原件或复印件（需要论证的提供）； | 国土部门提供 |
|  |  |  |  |  |  | 项目用地边界拐点坐标表原件（1980国家大地坐标系，2018年7月1日后使用2000国家大地坐标系）（转报省的需提供）； | 企业提交 |
|  | 4 | 风险评估（特殊项目） | 政法部门 | 15 |  | ▲项目实施可能在较大范围或较长时间内对人民群众生产生活造成重大影响的，需提供社会稳定风险评估；（视项目情况选择） | 维稳办提供 |
|  |  | 项目建议书审批 | 发改部门 | 17 | 5 | 项目建议书 | 企业提供 |
|  | 6 | 资金筹措意见 | 财政部门 | 18 |  | 年度预算计划； | 财政部门提供 |
|  |  | 节能审查（非民用建筑项目） | 经信部门 | 44 |  | 项目建设单位节能审查申请 | 不需要提交 |
|  |  |  |  | 45 | 10 | 节能报告表或节能报告书 | 企业提交 |
|  |  | 环境影响报告书审批/环境影响报告表审批 | 环保部门 | 46 |  | 申请报告 | 不需要提交 |
|  |  |  |  | 47 | 11 | 环境影响报告书（表）全本 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 48 | 12 | 删除涉密内容的环境影响报告书（表） | 企业提供 |
|  |  |  |  | 49 | 13 | 环境影响报告（表）信息公开说明材料、公众参与情况说明及删除涉密事项说明 | 企业提供 |
|  |  | 环境影响登记表备案（5万平方米的房地产及办公楼项目） |  |  |  | 无材料 |  |
|  |  | 生产建设项目水土保持方案审批 | 水利部门 | 50 | 14 | 报告书/报告表/登记表 | 企业提交 |
|  |  | 涉河涉堤建设项目审批（含占用水域） |  | 51 | 15 | 项目法人要求渉河涉堤审批的申请文件 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 52 |  | 建设项目所依据的文件（可研批复文件或初步设计报告批复）（通过外部共享获取 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 53 | 16 | 涉及第三人合法水事权益的，提供与第三人签订的协议 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 54 |  | 建设项目所在地水利行政主管部门初审意见（由经办机构向地方水行政主管部门征求） | 水利部门提交 |
|  |  |  |  | 55 | 17 | 建设项目防洪影响评价报告（报批稿）或建设项目水工安全影响评价报告（报批表）或建设项目占用水域影响评价报告（报批稿）(附专家组意见） | 企业提交 |
|  | 7 | 工程建设项目招标范围及招标方式审批 | 审招部门 | 19 |  | 项目立项文件； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 20 |  | 财政控制价； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 22 | 6 | 设计资质证明等材料； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 23 | 7 | 代理合同； | 企业提供 |
|  | 8 | 设计招投标 | 住建部门 |  |  | 无材料 |  |
|  |  | 政府投资项目：可研（1000万以上初步设计） | 发改部门 | 25 | 8 | 有相应资质的工程咨询单位编制的工程可行性研究报告（含光盘）； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 26 |  | 规划部门出具的规划选址意见书； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 27 |  | 国土资源（海洋）行政主管部门出具的用地（用海）预审意见； | 国土部门提供 |
|  |  |  |  | 28 |  | 环保部门出具的环境影响评价的审批意见(重特大项目)；（视项目情况选择） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 29 |  | 财政主管部门出具的资金筹措意见； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 30 |  | 项目实施可能在较大范围或较长时间内对人民群众生产生活造成重大影响的，需提供社会稳定风险评估；（视项目情况选择） | 系统获取 |
|  | 9 | 企业投资项目：核准（划拨土地） | 发改部门 | 31 |  | 《项目申请报告》文本（含光盘）及申请文件； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 32 |  | 城乡规划行政主管部门出具的选址意见书（仅指以划拨方式提供国有土地使用权的项目）； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 33 |  | 国土资源（海洋）行政主管部门出具的用地（用海）预审意见（国土资源主管部门明确可以不进行用地预审的情形除外）； | 国土部门提供 |
|  |  |  |  | 34 |  | 环保部门出具的环境影响评价的审批意见(重特大项目)；（视项目情况选择） | 系统获取 |
|  |  | 企业投资项目：核准（出让土地） | 发改部门 | 35 |  | 土地出让合同； | 系统获取 |
|  |  | 建设用地规划许可 | 规划部门 | 40 |  | 有关部门对建设项目的批准、核准或备案文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 41 |  | 国土预审意见 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 42 |  | 总平面图及对应的电子文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 43 | 9 | 村民委员会签署的书面同意意见（限于城镇建设用地范围内使用集体所有土地的建设项目（视情况选择） | 企业提交 |
|  | 14 | 用地批准书（土地供应） | 国土部门 | 56 |  | 土地出让合同 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 58 |  | 用地规划许可证、附件及附图 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 59 |  | 压覆矿及无地质灾害证明 | 国土部门出具 |
|  |  |  |  | 60 | 18 | 表土剥离 | 企业提交（街道出具） |
|  |  | 具体建设项目国有土地使用权审核（土地供应） | 国土部门 |  |  | 实地踏勘表原件一份； | 国土部门提供 |
|  |  |  |  |  |  | 建设项目用地预审意见原件一份； | 系统获取 |
|  |  |  |  |  |  | 建设用地规划许可证（含所附红线图）或拟出让地块的规划设计条件（含所附红线图）原件一份； | 系统获取 |
|  |  |  |  |  |  | 项目批准、核准或备案文件原件或复印件一份； | 系统获取 |
|  |  |  |  |  |  | 压覆矿、地质灾害文件原件一份； | 国土部门提供 |
|  |  |  |  |  |  | 勘测定界技术报告书、勘测定界图原件一份； | 企业提交 |
|  |  |  |  |  |  | 建设项目总平面布置图（1︰500 或1︰1000）原件一份（具有资质等级的单位设计）； | 企业提交 |
|  |  |  |  |  |  | 建设单位法人资格证明包括统一社会信用代码、营业执照、法人身份证复印件一份； | 系统提供 |
|  |  |  |  |  |  | 委托办理的提供授权委托书、受委托人身份证原件一份； | 不再重复提交 |
|  |  |  |  |  |  | 土地价格评估报告及会审意见原件一份（协议出让）； | 国土部门提供 |
|  |  |  |  |  |  | 农转用资料及实施到位的证明；存量建设用地资料（补偿到位的资料）； | 国土部门提供 |
|  |  |  |  |  |  | 涉及违法用地补办的提供行政处罚到位证明及同意补办意见原件一份； | 综合执法局提供 |
|  |  |  |  |  |  | 涉及低效用地再开发的纳入数据库和专项规划、经政府批复的再开发地块改造方案原件一份； | 国土部门提供 |
|  |  |  |  |  |  | 涉及环保、水利、农林等相关部门同意意见原件一份； | 系统获取 |
|  |  | 临时通电 | 供电部门 | 49 |  | 发改委立项文件 | 系统获取 |
| 工程建设许可阶段 |  |  |  |  | 19 | 规划许可阶段申请表及相应委托书 | 企业提交 |
|  |  | 民用建筑项目节能审查 | 住建部门 | 62 | 20 | 节能评估文件（评估书或评估表） | 企业提交 |
|  |  |  |  | 63 |  | 建设工程设计方案（图纸及光盘） | 规划部门确认 |
|  |  |  |  | 64 |  | 建设单位法人证明（需提供企业营业执照、法人身份证） | 共享库/市场监督局 |
|  |  |  |  | 65 | 21 | 民用建筑节能评估合同 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 66 |  | 建设项目立项依据 | 共享库/发改委 |
|  | 16 | 建设工程设计方案 审查 | 规划部门 | 67 |  | 使用土地的有关证明文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 68 | 22 | 建设工程设计方案 | 企业提交 |
|  |  | 临时供水方案 | 供水部门 | 46 |  | 水利部门核定的施工用水计划表 | 系统提取 |
|  |  |  |  | 47 |  | 建设工程规划许可证 | 系统提取 |
|  |  |  |  | 48 | 15 | 供水开户申请表 | 企业提供 |
|  |  | 供电方案 | 供电部门 |  |  | 发改委立项文件 | 系统获取 |
|  |  | 自来水施工图核定 | 供水部门 | 51 |  | 建筑总图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  | 52 |  | 室外综合管线设计图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  | 53 |  | 室外给水消防设计图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  | 54 |  | 给排水单体图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  | 55 |  | 绿化景观设计图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑单体图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  | 56 |  | 供水开户申请表 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 57 | 16 | 高程测算表 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 58 | 17 | 用户测算表 | 企业提交 |
|  |  | 燃气施工图设计 | 燃气部门 |  |  | 住宅区域总平面图、单体建筑施工图、结构图。 | 施工图图审系统提供 |
|  |  | 弱电设计 | 中广有线 |  |  | 项目总平面图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  |  |  | 单体建筑施工图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  |  |  | 弱电图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑规划许可证及附图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  |  |  | 发改委批复文件 | 系统提取 |
|  | 17 | 概算审核 | 财政部门 | 69 |  | 项目建议书及批复； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 70 |  | 工程可行性研究报告及批复（含电子文档）； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 71 |  | 初步设计文本和图纸（含电子文档，CAD版图纸）； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 72 | 23 | 初步设计概算（含计价软件版）； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 73 | 24 | 工程量计算书（含电子文档）； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 74 | 25 | 工程地质勘察报告（含电子文档）； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 75 |  | 初步设计评审会专家、专家组意见，设计单位落实情况答复或发改部门对项目初步设计的意见； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 76 | 26 | 已签订的代建、工可、勘察设计咨询等合同； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 77 |  | 房屋拆迁及征地协议、土地出让协议、土管部门出具的用地费用文件、土地预审函等前期费用有关文件； | 系统获取 |
|  | 18 | 初步设计批复 | 发改部门 | 79 | 27 | 建设工程扩初方案 | 企业提交 |
|  |  |  |  |  |  | 财政出具的概算编审意见 | 财政部门上传 |
|  |  | 新建防空地下室战时功能和防护等级确定 | 人防部门 |  |  | 应建人防工程面积计算表 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 82 |  | 项目立项批文或备案表 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 83 |  | 项目规划条件或选址意见书 | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 84 |  | 拟建项目方案总平面图 | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 85 |  | 土地出让（租赁）合同或划拨决定书或集体用地批准使用书 | 系统获取 |
|  |  | 建设工程（含临时建设）规划许可证核发 | 规划部门 | 89 |  | 有关部门对建设项目的批准、核准或备案文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 90 |  | 使用土地的有关证明文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 91 |  | 审查确认的建设工程设计方案 | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 92 |  | 面积预测报告（仅限按规定需要的项目） | 中介机构提交 |
|  |  |  |  | 93 |  | 日照影响分析报告（仅限按规定需要的项目） | 中介机构提交 |
|  |  |  |  | 94 |  | 相应资质设计单位提供建筑施工图 | 施工图联审系统获取 |
|  |  | 建设工程消防设计 审核 | 消防部门 | 97 |  | 消防设计文件； | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 98 |  | 建设工程规划许可证明文件或城乡规划主管部门批准的临时性建筑证明文件（新建、扩建工程）或所在建筑的建筑合法性证明文件（改建工程）； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 99 |  | 建设工程施工图设计文件消防审查合格书。 | 施工图联审系统获取 |
|  |  | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 人防部门 | 102 |  | 施工图审查报告及加盖审图章的全套工程施工图设计文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 103 |  | 项目立项批文 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 104 |  | 土地出让（租赁）合同或划拨决定书或集体用地批准使用书 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 105 |  | 项目预测绘报告 | 中介部门提交 |
|  |  | 地下空间开发兼顾人防要求审批（可选） | 人防部门 | 108 |  | 项目立项批文或备案表 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 109 |  | 施工图审查报告及加盖审图章的全套兼顾人防要求施工图设计文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 110 |  | 项目预测绘报告 | 中介机构提供 |
|  |  | 人防工程易地建设核实及易地建设费征收 | 人防部门 | 113 |  | 用地规划许可证或建设工程规划许可证 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 114 |  | 项目立项批文或备案表 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 115 |  | 施工图审查报告及加盖审图章的全套建筑施工图设计文件 | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 116 |  | 建设项目建筑单体明细表或项目预测绘报告 | 中介机构提供 |
|  |  |  |  | 117 |  | 土地出让（租赁）合同或划拨决定书或集体用地批准使用书 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 120 |  | 人防工程易地建设核定表 | 人防办出具 |
|  |  | 防雷装置设计审核（涉及危化场所） | 气象部门 | 123 | 28 | 设计单位的资质证书 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 124 |  | 防雷装置施工图设计说明书原件一份； | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 125 |  | 施工图设计图纸（含建筑施工图、结构施工图、电气施工图、消防施工图、煤气管道施工图、金属构架大样图、信息系统SPD安装图，各一套）原件一份； | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 126 |  | 总规划平面图 | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 127 |  | 防雷装置设计技术评价报告 | 中介机构提交 |
|  | 25 | 建设工程有关申报材料备案登记 | 城建档案管理机构 | 128 | 29 | 浙江省建设工程有关申报材料备案登记表（建设单位需盖章） | 企业提供 |
| 施工许可阶段 | 26 |  |  |  | 30 | 施工许可阶段申请表及相应委托书 | 企业提供 |
|  |  | 预算（招标控制价） | 财政部门 | 130 |  | 项目初步设计批复及明细概算计算说明（含电子文档） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 131 |  | 工程可行性研究报告（发改委盖章版）及批复（含电子文档）； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 132 |  | 工程施工图及审查文件（含CAD版图纸）； | 施工图审系统获取 |
|  |  |  |  | 133 | 31 | 招标公告、招标文件及工程量清单说明（含电子文档）； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 134 | 32 | 招标控制价（含计价软件版）； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 135 | 33 | 工程量计算书（含电子文档）； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 136 | 34 | 无信息价材料、设备询价单（含推荐品牌）; | 企业提供 |
|  |  |  |  | 137 | 35 | 无定额子目组价依据； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 138 |  | 工程地质勘察报告（含电子文档）； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 139 | 36 | 总承包工程下浮率（3000万以下房建、1000万以下市政）、小额简易招标项目下浮率下限； | 企业提供 |
|  | 27 | 施工招投标 | 审部门 | 141 |  | 立项文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 142 |  | 初步设计批复及概算批复； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 143 | 37 | 改变招标方式审批资料； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 144 |  | 施工图审核报告（或施工图)； | 施工图图审系统获取 |
|  |  |  |  | 145 |  | 控制价编审意见； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 146 | 38 | 代理中标通知书； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 147 | 39 | 工程量清单； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 148 | 40 | 招标代理合同； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 149 | 41 | 营业执照、资金证明等材料 | 企业提供 |
|  | 29 | 建筑工程质量安全监督手续办理 | 住建部门 | 94 | 21 | 工程概况 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 95 | 22 | 建设、勘察、设计、施工、监理等单位及项目负责人等主要管理人员一览表 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 96 | 23 | 危险性较大分部分项工程清单及其安全管理措施资料 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 98 | 25 | 建设、施工、监理单位法定代表人及项目负责人安全生产承诺书 | 企业提交 |
|  |  |  |  |  |  | 建设（代建）、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人授权书和项目负责人工程质量终身责任承诺书 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 99 | 26 | 工程质量安全监督登记表 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 100 |  | 项目立项批文 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 101 |  | 勘察、设计、施工、监理单位中标通知书 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 104 |  | 施工组织设计（报审表） | 企业提供 |
|  |  |  |  | 106 | 27 | 工伤保险凭证 | 企业提交 |
|  |  | 建筑工程施工许可证核发 | 住建部门 | 109 |  | 《建设用地批准书》或《国有（集体）土地使用证》(房屋建筑工程需要提供); （一式一份，原件扫描） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 110 |  | 建设工程规划许可证；（本部门数据自行获取） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 111 | 28 | 建筑施工许可承诺书 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 113 |  | 施工合同；（原件扫描） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 114 |  | 施工图设计文件审查合格报告（含消防设计审核、人防工程核准）（核发应提供） | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 116 |  | 工伤保险参保证明；（原件扫描） | 企业提交 |
|  |  |  |  | 117 |  | 监理合同；（原件扫描） | 系统获取 |
| 施工阶段 | 31 | 建设工程消防设计备案 | 消防部门 | 177 |  | 消防设计文件； | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 178 |  | 建设工程规划许可证明文件或城乡规划主管部门批准的临时性建筑证明文件（新建、扩建工程）或所在建筑的建筑合法性证明文件（改建工程）； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 179 |  | 建筑工程施工许可证（新建、扩建工程）； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 180 |  | 建设工程施工图设计文件消防审查合格书。 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 181 |  | 消防设计文件； | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 182 |  | 建设工程规划许可证明文件或城乡规划主管部门批准的临时性建筑证明文件（新建、扩建工程）或所在建筑的建筑合法性证明文件（改建工程）； | 系统获取 |
|  | 32 | 供电批量报装 | 供电部门 | 126 |  | 《工程规划许可证》或《用地规划许可证》或项目核准批复 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 131 | 29 | 重要用户等级申报表和重要负荷清单 | 企业提供 |
|  |  | 自来水报装 | 供水部门 |  |  | 涉水审批文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 132 |  | 施工许可证 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 133 |  | 供水开户申请表 | 企业提供 |
|  |  |  |  |  |  | 发改委批复 | 系统获取 |
|  |  |  |  |  |  | 建设工程规划许可证及附件等 | 系统获取 |
|  | 33 | 地名核准（地名预命名/地名命名） | 民政部门 | 134 | 30 | 申请报告（《地名命名（更名）审批表》）附地名预命名方案； | 企业提交 |
|  |  |  |  | 135 |  | 土地拍卖证明。(地名预命名所需） | 企业提供 |
|  |  |  |  | 136 |  | 申请住宅小区（楼）、建筑物命名的，应当提交建设用地、建设工程规划许可文件、总平面图。（地名命名所需） | 施工图联审系统获取 |
|  |  | 规划验线 | 规划部门 |  |  | 放线成果（包括技术报告、基准点高程、桩位平面坐标、实地规划放线平面） | 企业提供 |
|  |  |  |  | 138 |  | 建设工程定位规划核对结果意见（由具有相应资质的测绘单位出具）； | 测绘机构提供 |
|  |  |  |  | 139 |  | 企业或组织申请的：营业执照（组织机构代码证）； | 系统提取 |
|  | 35 | 新建房屋白蚁预防公共服务受理登记 | 白蚁防治部门 | 203 |  | 新建方案白蚁预防公共服务受理登记表 | 白蚁防治所上传 |
|  | 36 | 商品房预售许可 | 住建部门 | 147 |  | 国有土地使用权证、土地出让合同或建设用地批准书 | 系统提取 |
|  |  |  |  | 178 |  | 建设工程规划许可证 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 149 |  | 建筑工程施工许可证 | 系统提取 |
|  |  |  |  | 150 | 31 | 符合规定要求的工程形象进度鉴证单或投入开发建设的资金占工程建设总投资25%的证明材料 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 151 |  | 标准地名批准使用证或项目名称备案材料 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 152 | 32 | 土地或在建工程等设置抵押的，由抵押权人出具同意商品房预售的证明文件 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 153 | 33 | 商品房预售资金监管协议书及预售款监督方案 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 154 | 34 | 物业用房预留证明文件 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 155 | 35 | 商品房预售方案（包括由规划主管部门确认的商品房开发项目规划总平面图及分层、分户平面图、一房一价楼盘信息表） | 企业提供 |
|  |  |  |  | 156 |  | 预测绘成果 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 157 |  | 土地或在建工程抵押权证 | 由不动产登记部门 上传 |
|  |  |  |  | 158 |  | 项目立项文件（或企业投资项目备案通知书） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 159 |  | 地下人防位置、面积证明（预售商品房有地下车位的需提供） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 160 |  | 已备案的前期物业管理合同 | 由房管部门上传 |

| 政府投资城市基础设施工程类项目申请材料梳理汇总表 |
| --- |
| 办理阶段 | 序号 | 事项名称 | 审批部门 | 原来所需材料(220） | 现需提交材料（60） | 申报材料 | 材料来源 |
| 立项用地规划许可阶段 |  |  |  |  | 1 | 立项阶段申请表及相应委托书 | 企业提交 |
|  |  | 一般材料 |  |  | 企业或组织申请的：营业执照（组织机构代码证）； | 共享库 |
|  |  |  |  |  | 个人申请的：本人身份证复印件； | 系统自动获取 |
|  |  |  |  |  | 土地证 | 国土部门上传 |
|  |  | 一般建设项目选址审批、规划设计条件 | 规划部门 | 5 |  | 建设项目需要批准、核准的证明文件 | 系统提供 |
|  |  |  |  | 6 |  | 标明拟选址位置的地形图 | 规划部门提供 |
|  |  |  |  | 7 | 2 | 选址论证报告（在审查中认为该项目对城乡空间布局有重大影响方需提供） | 企业提交 |
|  |  | 建设项目用地预审 | 国土部门 | 9 | 3 | 建设项目用地预审申请报告原件（报部项目需提供）； | 企业提交 |
|  |  |  |  | 10 |  | 建设项目建设依据（项目建议书批复、项目服务联系单、投资项目受理通知书、项目列入相关规划文件或者相关产业政策文件等）原件或复印件； | 由省发改、交通、能源等部门提供共享。 涉及国家立项的需申报单位提交 |
|  |  |  |  | 11 | 4 | 可行性研究报告、核准或备案项目申请报告的简本或初本； | 企业提交 |
|  |  |  |  |  |  | 市县国土资源行政主管部门出具的初审意见原件一份（转报省、市的需提供）； | 国土部门提供 |
|  |  |  |  |  |  | 标明项目用地范围的乡（镇）土地利用总体规划局部图、土地利用现状图及其他相关图件原件； | 国土部门提供 |
|  |  |  |  |  |  | 土地勘测定界技术报告及图原件（当地存档，不需要向省厅提供）； | 企业提供 |
|  |  |  |  |  |  | 建设规划行政主管部门出具的选址意见及附图原件或复印件； | 系统获取 |
|  |  |  |  |  |  | 踏勘论证或节地评价报告、专家论证意见及专家名单原件或复印件（需要论证的提供）； | 国土部门提供 |
|  |  |  |  |  |  | 项目用地边界拐点坐标表原件（1980国家大地坐标系，2018年7月1日后使用2000国家大地坐标系）（转报省的需提供）； | 企业提交 |
|  | 4 | 风险评估（特殊项目） | 政法部门 | 15 |  | ▲项目实施可能在较大范围或较长时间内对人民群众生产生活造成重大影响的，需提供社会稳定风险评估；（视项目情况选择） | 维稳办提供 |
|  |  | 项目建议书审批 | 发改部门 | 17 | 5 | 项目建议书 | 企业提供 |
|  | 6 | 资金筹措意见 | 财政部门 | 18 |  | 年度预算计划； | 财政部门提供 |
|  |  | 节能审查（非民用建筑项目） | 经信部门 | 44 |  | 项目建设单位节能审查申请 | 不需要提交 |
|  |  |  |  | 45 | 10 | 节能报告表或节能报告书 | 企业提交 |
|  |  | 环境影响报告书审批/环境影响报告表审批 | 环保部门 | 46 |  | 申请报告 | 不需要提交 |
|  |  |  |  | 47 | 11 | 环境影响报告书（表）全本 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 48 | 12 | 删除涉密内容的环境影响报告书（表） | 企业提供 |
|  |  |  |  | 49 | 13 | 环境影响报告（表）信息公开说明材料、公众参与情况说明及删除涉密事项说明 | 企业提供 |
|  |  | 环境影响登记表备案（5万平方米的房地产及办公楼项目） |  |  |  | 无材料 |  |
|  |  | 生产建设项目水土保持方案审批 | 水利部门 | 50 | 14 | 报告书/报告表/登记表 | 企业提交 |
|  |  | 涉河涉堤建设项目审批（含占用水域） |  | 51 | 15 | 项目法人要求渉河涉堤审批的申请文件 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 52 |  | 建设项目所依据的文件（可研批复文件或初步设计报告批复）（通过外部共享获取 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 53 | 16 | 涉及第三人合法水事权益的，提供与第三人签订的协议 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 54 |  | 建设项目所在地水利行政主管部门初审意见（由经办机构向地方水行政主管部门征求） | 水利部门提交 |
|  |  |  |  | 55 | 17 | 建设项目防洪影响评价报告（报批稿）或建设项目水工安全影响评价报告（报批表）或建设项目占用水域影响评价报告（报批稿）(附专家组意见） | 企业提交 |
|  | 7 | 工程建设项目招标范围及招标方式审批 | 审招部门 | 19 |  | 项目立项文件； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 20 |  | 财政控制价； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 22 | 6 | 设计资质证明等材料； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 23 | 7 | 代理合同； | 企业提供 |
|  | 8 | 设计招投标 | 住建部门 |  |  | 无材料 |  |
|  |  | 政府投资项目：可研（1000万以上初步设计） | 发改部门 | 25 | 8 | 有相应资质的工程咨询单位编制的工程可行性研究报告（含光盘）； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 26 |  | 规划部门出具的规划选址意见书； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 27 |  | 国土资源（海洋）行政主管部门出具的用地（用海）预审意见； | 国土部门提供 |
|  |  |  |  | 28 |  | 环保部门出具的环境影响评价的审批意见(重特大项目)；（视项目情况选择） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 29 |  | 财政主管部门出具的资金筹措意见； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 30 |  | 项目实施可能在较大范围或较长时间内对人民群众生产生活造成重大影响的，需提供社会稳定风险评估；（视项目情况选择） | 系统获取 |
|  | 9 | 企业投资项目：核准（划拨土地） | 发改部门 | 31 |  | 《项目申请报告》文本（含光盘）及申请文件； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 32 |  | 城乡规划行政主管部门出具的选址意见书（仅指以划拨方式提供国有土地使用权的项目）； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 33 |  | 国土资源（海洋）行政主管部门出具的用地（用海）预审意见（国土资源主管部门明确可以不进行用地预审的情形除外）； | 国土部门提供 |
|  |  |  |  | 34 |  | 环保部门出具的环境影响评价的审批意见(重特大项目)；（视项目情况选择） | 系统获取 |
|  |  | 企业投资项目：核准（出让土地） | 发改部门 | 35 |  | 土地出让合同； | 系统获取 |
|  |  | 建设用地规划许可 | 规划部门 | 40 |  | 有关部门对建设项目的批准、核准或备案文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 41 |  | 国土预审意见 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 42 |  | 总平面图及对应的电子文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 43 | 9 | 村民委员会签署的书面同意意见（限于城镇建设用地范围内使用集体所有土地的建设项目（视情况选择） | 企业提交 |
|  | 14 | 用地批准书（土地供应） | 国土部门 | 56 |  | 土地出让合同 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 58 |  | 用地规划许可证、附件及附图 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 59 |  | 压覆矿及无地质灾害证明 | 国土部门出具 |
|  |  |  |  | 60 | 18 | 表土剥离 | 企业提交（街道出具） |
|  |  | 具体建设项目国有土地使用权审核（土地供应） | 国土部门 |  |  | 实地踏勘表原件一份； | 国土部门提供 |
|  |  |  |  |  |  | 建设项目用地预审意见原件一份； | 系统获取 |
|  |  |  |  |  |  | 建设用地规划许可证（含所附红线图）或拟出让地块的规划设计条件（含所附红线图）原件一份； | 系统获取 |
|  |  |  |  |  |  | 项目批准、核准或备案文件原件或复印件一份； | 系统获取 |
|  |  |  |  |  |  | 压覆矿、地质灾害文件原件一份； | 国土部门提供 |
|  |  |  |  |  |  | 勘测定界技术报告书、勘测定界图原件一份； | 企业提交 |
|  |  |  |  |  |  | 建设项目总平面布置图（1︰500 或1︰1000）原件一份（具有资质等级的单位设计）； | 企业提交 |
|  |  |  |  |  |  | 建设单位法人资格证明包括统一社会信用代码、营业执照、法人身份证复印件一份； | 系统提供 |
|  |  |  |  |  |  | 土地价格评估报告及会审意见原件一份（协议出让）； | 国土部门提供 |
|  |  |  |  |  |  | 农转用资料及实施到位的证明；存量建设用地资料（补偿到位的资料）； | 国土部门提供 |
|  |  |  |  |  |  | 涉及违法用地补办的提供行政处罚到位证明及同意补办意见原件一份； | 综合执法局提供 |
|  |  |  |  |  |  | 涉及低效用地再开发的纳入数据库和专项规划、经政府批复的再开发地块改造方案原件一份； | 国土部门提供 |
|  |  |  |  |  |  | 涉及环保、水利、农林等相关部门同意意见原件一份； | 系统获取 |
|  |  | 临时通电 | 供电部门 | 49 |  | 发改委立项文件 | 系统获取 |
| 工程建设许可阶段 |  |  |  |  | 19 | 规划许可阶段申请表及相应委托书 | 企业提交 |
|  |  | 民用建筑项目节能审查 | 住建部门 | 62 | 20 | 节能评估文件（评估书或评估表） | 企业提交 |
|  |  |  |  | 63 |  | 建设工程设计方案（图纸及光盘） | 规划部门确认 |
|  |  |  |  | 64 |  | 建设单位法人证明（需提供企业营业执照、法人身份证） | 共享库/市场监督局 |
|  |  |  |  | 65 | 21 | 民用建筑节能评估合同 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 66 |  | 建设项目立项依据 | 共享库/发改委 |
|  | 16 | 建设工程设计方案 审查 | 规划部门 | 67 |  | 使用土地的有关证明文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 68 | 22 | 建设工程设计方案 | 企业提交 |
|  |  | 临时供水方案 | 供水部门 | 46 |  | 水利部门核定的施工用水计划表 | 系统提取 |
|  |  |  |  | 47 |  | 建设工程规划许可证 | 系统提取 |
|  |  |  |  | 48 | 15 | 供水开户申请表 | 企业提供 |
|  |  | 供电方案 | 供电部门 |  |  | 发改委立项文件 | 系统获取 |
|  |  | 自来水施工图核定 | 供水部门 | 51 |  | 建筑总图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  | 52 |  | 室外综合管线设计图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  | 53 |  | 室外给水消防设计图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  | 54 |  | 给排水单体图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  | 55 |  | 绿化景观设计图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑单体图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  | 56 |  | 供水开户申请表 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 57 | 16 | 高程测算表 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 58 | 17 | 用户测算表 | 企业提交 |
|  |  | 燃气施工图设计 | 燃气部门 |  |  | 住宅区域总平面图、单体建筑施工图、结构图。 | 施工图图审系统提供 |
|  |  | 弱电设计 | 中广有线 |  |  | 项目总平面图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  |  |  | 单体建筑施工图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  |  |  | 弱电图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑规划许可证及附图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  |  |  | 发改委批复文件 | 系统提取 |
|  | 17 | 概算审核 | 财政部门 | 69 |  | 项目建议书及批复； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 70 |  | 工程可行性研究报告及批复（含电子文档）； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 71 |  | 初步设计文本和图纸（含电子文档，CAD版图纸）； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 72 | 23 | 初步设计概算（含计价软件版）； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 73 | 24 | 工程量计算书（含电子文档）； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 74 | 25 | 工程地质勘察报告（含电子文档）； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 75 |  | 初步设计评审会专家、专家组意见，设计单位落实情况答复或发改部门对项目初步设计的意见； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 76 | 26 | 已签订的代建、工可、勘察设计咨询等合同； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 77 |  | 房屋拆迁及征地协议、土地出让协议、土管部门出具的用地费用文件、土地预审函等前期费用有关文件； | 系统获取 |
|  | 18 | 初步设计批复 | 发改部门 | 79 | 27 | 建设工程扩初方案 | 企业提交 |
|  |  |  |  |  |  | 财政出具的概算编审意见 | 财政部门上传 |
|  |  | 新建防空地下室战时功能和防护等级确定 | 人防部门 |  |  | 应建人防工程面积计算表 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 82 |  | 项目立项批文或备案表 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 83 |  | 项目规划条件或选址意见书 | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 84 |  | 拟建项目方案总平面图 | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 85 |  | 土地出让（租赁）合同或划拨决定书或集体用地批准使用书 | 系统获取 |
|  |  | 建设工程（含临时建设）规划许可证核发 | 规划部门 | 89 |  | 有关部门对建设项目的批准、核准或备案文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 90 |  | 使用土地的有关证明文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 91 |  | 审查确认的建设工程设计方案 | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 92 |  | 面积预测报告（仅限按规定需要的项目） | 中介机构提交 |
|  |  |  |  | 93 |  | 日照影响分析报告（仅限按规定需要的项目） | 中介机构提交 |
|  |  |  |  | 94 |  | 相应资质设计单位提供建筑施工图 | 施工图联审系统获取 |
|  |  | 建设工程消防设计 审核 | 消防部门 | 97 |  | 消防设计文件； | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 98 |  | 建设工程规划许可证明文件或城乡规划主管部门批准的临时性建筑证明文件（新建、扩建工程）或所在建筑的建筑合法性证明文件（改建工程）； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 99 |  | 建设工程施工图设计文件消防审查合格书。 | 施工图联审系统获取 |
|  |  | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 人防部门 | 102 |  | 施工图审查报告及加盖审图章的全套工程施工图设计文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 103 |  | 项目立项批文 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 104 |  | 土地出让（租赁）合同或划拨决定书或集体用地批准使用书 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 105 |  | 项目预测绘报告 | 中介部门提交 |
|  |  | 地下空间开发兼顾人防要求审批（可选） | 人防部门 | 108 |  | 项目立项批文或备案表 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 109 |  | 施工图审查报告及加盖审图章的全套兼顾人防要求施工图设计文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 110 |  | 项目预测绘报告 | 中介机构提供 |
|  |  | 人防工程易地建设核实及易地建设费征收 | 人防部门 | 113 |  | 用地规划许可证或建设工程规划许可证 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 114 |  | 项目立项批文或备案表 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 115 |  | 施工图审查报告及加盖审图章的全套建筑施工图设计文件 | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 116 |  | 建设项目建筑单体明细表或项目预测绘报告 | 中介机构提供 |
|  |  |  |  | 117 |  | 土地出让（租赁）合同或划拨决定书或集体用地批准使用书 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 120 |  | 人防工程易地建设核定表 | 人防办出具 |
|  |  | 防雷装置设计审核（涉及危化场所） | 气象部门 | 123 | 28 | 设计单位的资质证书 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 124 |  | 防雷装置施工图设计说明书原件一份； | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 125 |  | 施工图设计图纸（含建筑施工图、结构施工图、电气施工图、消防施工图、煤气管道施工图、金属构架大样图、信息系统SPD安装图，各一套）原件一份； | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 126 |  | 总规划平面图 | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 127 |  | 防雷装置设计技术评价报告 | 中介机构提交 |
|  | 25 | 建设工程有关申报材料备案登记 | 城建档案管理机构 | 128 | 29 | 浙江省建设工程有关申报材料备案登记表（建设单位需盖章） | 企业提供 |
| 施工许可阶段 | 26 |  |  |  | 30 | 施工许可阶段申请表及相应委托书 | 企业提供 |
|  |  | 预算（招标控制价） | 财政部门 | 130 |  | 项目初步设计批复及明细概算计算说明（含电子文档） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 131 |  | 工程可行性研究报告（发改委盖章版）及批复（含电子文档）； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 132 |  | 工程施工图及审查文件（含CAD版图纸）； | 施工图审系统获取 |
|  |  |  |  | 133 | 31 | 招标公告、招标文件及工程量清单说明（含电子文档）； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 134 | 32 | 招标控制价（含计价软件版）； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 135 | 33 | 工程量计算书（含电子文档）； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 136 | 34 | 无信息价材料、设备询价单（含推荐品牌）; | 企业提供 |
|  |  |  |  | 137 | 35 | 无定额子目组价依据； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 138 |  | 工程地质勘察报告（含电子文档）； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 139 | 36 | 总承包工程下浮率（3000万以下房建、1000万以下市政）、小额简易招标项目下浮率下限； | 企业提供 |
|  | 27 | 施工招投标 | 审部门 | 141 |  | 立项文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 142 |  | 初步设计批复及概算批复； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 143 | 37 | 改变招标方式审批资料； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 144 |  | 施工图审核报告（或施工图)； | 施工图图审系统获取 |
|  |  |  |  | 145 |  | 控制价编审意见； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 146 | 38 | 代理中标通知书； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 147 | 39 | 工程量清单； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 148 | 40 | 招标代理合同； | 企业提供 |
|  |  |  |  | 149 | 41 | 营业执照、资金证明等材料 | 企业提供 |
|  | 29 | 建筑工程质量安全监督手续办理 | 住建部门 | 94 | 21 | 工程概况 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 95 | 22 | 建设、勘察、设计、施工、监理等单位及项目负责人等主要管理人员一览表 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 96 | 23 | 危险性较大分部分项工程清单及其安全管理措施资料 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 98 | 25 | 建设、施工、监理单位法定代表人及项目负责人安全生产承诺书 | 企业提交 |
|  |  |  |  |  |  | 建设（代建）、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人授权书和项目负责人工程质量终身责任承诺书 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 99 | 26 | 工程质量安全监督登记表 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 100 |  | 项目立项批文 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 101 |  | 勘察、设计、施工、监理单位中标通知书 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 104 |  | 施工组织设计（报审表） | 企业提供 |
|  |  |  |  | 106 | 27 | 工伤保险凭证 | 企业提交 |
|  |  | 建筑工程施工许可证核发 | 住建部门 | 109 |  | 《建设用地批准书》或《国有（集体）土地使用证》(房屋建筑工程需要提供); （一式一份，原件扫描） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 110 |  | 建设工程规划许可证；（本部门数据自行获取） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 111 | 28 | 建筑施工许可承诺书 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 113 |  | 施工合同；（原件扫描） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 114 |  | 施工图设计文件审查合格报告（含消防设计审核、人防工程核准）（核发应提供） | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 116 |  | 工伤保险参保证明；（原件扫描） | 企业提交 |
|  |  |  |  | 117 |  | 监理合同；（原件扫描） | 系统获取 |
| 施工阶段 | 31 | 建设工程消防设计备案 | 消防部门 | 177 |  | 消防设计文件； | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 178 |  | 建设工程规划许可证明文件或城乡规划主管部门批准的临时性建筑证明文件（新建、扩建工程）或所在建筑的建筑合法性证明文件（改建工程）； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 179 |  | 建筑工程施工许可证（新建、扩建工程）； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 180 |  | 建设工程施工图设计文件消防审查合格书。 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 181 |  | 消防设计文件； | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 182 |  | 建设工程规划许可证明文件或城乡规划主管部门批准的临时性建筑证明文件（新建、扩建工程）或所在建筑的建筑合法性证明文件（改建工程）； | 系统获取 |
|  | 32 | 供电批量报装 | 供电部门 | 126 |  | 《工程规划许可证》或《用地规划许可证》或项目核准批复 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 131 | 29 | 重要用户等级申报表和重要负荷清单 | 企业提供 |
|  |  | 自来水报装 | 供水部门 |  |  | 涉水审批文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 132 |  | 施工许可证 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 133 |  | 供水开户申请表 | 企业提供 |
|  |  |  |  |  |  | 发改委批复 | 系统获取 |
|  |  |  |  |  |  | 建设工程规划许可证及附件等 | 系统获取 |
|  | 33 | 地名核准（地名预命名/地名命名） | 民政部门 | 134 | 30 | 申请报告（《地名命名（更名）审批表》）附地名预命名方案； | 企业提交 |
|  |  |  |  | 135 |  | 土地拍卖证明。(地名预命名所需） | 企业提供 |
|  |  |  |  | 136 |  | 申请住宅小区（楼）、建筑物命名的，应当提交建设用地、建设工程规划许可文件、总平面图。（地名命名所需） | 施工图联审系统获取 |
|  |  | 规划验线 | 规划部门 |  |  | 放线成果（包括技术报告、基准点高程、桩位平面坐标、实地规划放线平面） | 企业提供 |
|  |  |  |  | 138 |  | 建设工程定位规划核对结果意见（由具有相应资质的测绘单位出具）； | 测绘机构提供 |
|  |  |  |  | 139 |  | 企业或组织申请的：营业执照（组织机构代码证）； | 系统提取 |
|  | 35 | 新建房屋白蚁预防公共服务受理登记 | 白蚁防治部门 | 203 |  | 新建方案白蚁预防公共服务受理登记表 | 白蚁防治所上传 |
|  | 36 | 商品房预售许可 | 住建部门 | 147 |  | 国有土地使用权证、土地出让合同或建设用地批准书 | 系统提取 |
|  |  |  |  | 178 |  | 建设工程规划许可证 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 149 |  | 建筑工程施工许可证 | 系统提取 |
|  |  |  |  | 150 | 31 | 符合规定要求的工程形象进度鉴证单或投入开发建设的资金占工程建设总投资25%的证明材料 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 151 |  | 标准地名批准使用证或项目名称备案材料 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 152 | 32 | 土地或在建工程等设置抵押的，由抵押权人出具同意商品房预售的证明文件 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 153 | 33 | 商品房预售资金监管协议书及预售款监督方案 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 154 | 34 | 物业用房预留证明文件 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 155 | 35 | 商品房预售方案（包括由规划主管部门确认的商品房开发项目规划总平面图及分层、分户平面图、一房一价楼盘信息表） | 企业提供 |
|  |  |  |  | 156 |  | 预测绘成果 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 157 |  | 土地或在建工程抵押权证 | 由不动产登记部门 上传 |
|  |  |  |  | 158 |  | 项目立项文件（或企业投资项目备案通知书） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 159 |  | 地下人防位置、面积证明（预售商品房有地下车位的需提供） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 160 |  | 已备案的前期物业管理合同 | 由房管部门上传 |

| 企业投资民用建筑类项目申请材料梳理汇总表 |
| --- |
| 办理阶段 | 序号 | 事项名称 | 审批部门 | 原来所需材料 （140） | 现需提交材料 （34） | 申报材料 | 材料来源 |
| 立项用地规划许可阶段 |  |  |  |  | 1 | 立项阶段申请表及相应委托书 | 企业提交 |
|  |  | 一般材料 |  |  | 企业或组织申请的：营业执照（组织机构代码证）； | 共享库 |
|  |  |  |  |  | 个人申请的：本人身份证复印件； | 系统自动获取 |
|  | 2 | 企业投资项目：核准（出让土地） | 发改部门 | 2 |  | 土地出让合同； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 3 |  | 土地证 | 系统获取 |
|  |  | 建设用地规划许可 | 规划部门 |  |  | 地出让合同（出让土地项目还应提供）； | 系统自动获取 |
|  |  |  |  | 7 |  | 项目批准、核准、备案文件（按规定需要批准、核准、备案的还应提供）； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 9 |  | 用地红线图（包括电子文件）； | 规划部门提交 |
|  |  |  |  |  |  | 申请变更、延期的项目还应提供原建设用地规划许可证、附图原件，以及建设项目批后变更(延期)事项申请表； | 企业提交 |
|  |  |  |  | 10 | 2 | 村民委员会签署的书面同意意见（集体所有土地项目还应提供）； | 企业提交 |
|  |  | 节能审查（非民用建筑项目） | 经信部门 | 12 | 3 | 节能报告表或节能报告书 | 企业提交 |
|  | 5 | 环境影响报告书审批/环境影响报告表审批 | 环保部门 | 13 |  | 申请报告 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 14 | 4 | 环境影响报告书（表）全本 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 15 | 5 | 删除涉密内容的环境影响报告书（表） | 企业提供 |
|  |  |  |  | 16 | 6 | 环境影响报告（表）信息公开说明材料、公众参与情况说明及删除涉密事项说明 | 企业提供 |
|  |  | 环境影响登记表备案（5万平方米的房地产及办公楼项目） |  |  |  | 无材料 |  |
|  | 6 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 水利部门 | 18 | 7 | 报告书/报告表/登记表 | 企业提交 |
|  |  | 涉河涉堤建设项目审批（含占用水域） |  | 19 | 8 | 项目法人要求渉河涉堤审批的申请文件 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 20 |  | 建设项目所依据的文件（可研批复文件或初步设计报告批复） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 21 | 9 | 涉及第三人合法水事权益的，提供与第三人签订的协议 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 22 |  | 建设项目所在地水利行政主管部门初审意见（由经办机构向地方水行政主管部门征求） | 水利部门提交 |
|  |  |  |  | 23 | 10 | 建设项目防洪影响评价报告（报批稿）或建设项目水工安全影响评价报告（报批表）或建设项目占用水域影响评价报告（报批稿）(附专家组意见） | 企业提交 |
|  |  | 临时通电 | 供电部门 | 49 |  | 发改委立项文件 | 系统获取 |
|  |  | 用地批准书 | 国土部门 | 56 |  | 土地出让合同 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 58 |  | 用地规划许可证、附件及附图 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 59 |  | 压覆矿及无地质灾害证明 | 国土部门出具 |
|  |  |  |  | 60 | 18 | 表土剥离 | 企业提交（街道出具） |
| 工程建设许可阶段 |  |  |  |  | 11 | 规划许可阶段申请表及相应委托书 | 企业提交 |
|  |  | 民用建筑项目节能 审查 | 住建部门 | 25 | 12 | 节能评估文件（评估书或评估表） | 企业提交 |
|  |  |  |  | 26 |  | 建设工程设计方案（图纸及光盘） | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 28 | 13 | 民用建筑节能评估合同 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 29 |  | 建设项目立项依据 | 系统获取 |
|  | 8 | 建设工程设计方案 审查 | 规划部门 | 30 |  | 使用土地的有关证明文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 31 |  | 建设工程设计方案（包括总平图、建筑单体图、给排水单体图等） | 施工图图审系统提供 |
|  |  | 供电方案 | 供电部门 |  |  | 项目总平面图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  |  |  | 供电负荷清单 | 企业提供 |
|  |  | 新建防空地下室战时功能和防护等级确定 | 人防部门 |  | 14 | 应建人防工程面积计算表 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 34 |  | 项目立项批文或备案表 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 35 |  | 项目规划条件或选址意见书 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 36 |  | 拟建项目方案总平面图 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 37 |  | 土地出让（租赁）合同或划拨决定书或集体用地批准使用书 | 系统获取 |
|  |  | 建设工程（含临时建设）规划许可证核发 | 规划部门 | 41 |  | 有关部门对建设项目的批准、核准或备案文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 42 |  | 使用土地的有关证明文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 43 |  | 审查确认的建设工程设计方案 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  | 44 |  | 日照影响分析报告（仅限按规定需要的项目） | 中介机构提交 |
|  |  |  |  | 45 |  | 相应资质设计单位提供建筑施工图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  | 临时供水方案 | 供水部门 | 46 |  | 水利部门核定的施工用水计划表 | 系统提取 |
|  |  |  |  | 47 |  | 建设工程规划许可证 | 系统提取 |
|  |  |  |  | 48 | 15 | 供水开户申请表 | 企业提供 |
|  |  | 供电方案 | 供电部门 |  |  | 发改委立项文件 | 系统获取 |
|  |  | 自来水施工图核定 | 供水部门 | 51 |  | 建筑总图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  | 52 |  | 室外综合管线设计图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  | 53 |  | 室外给水消防设计图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  | 54 |  | 给排水单体图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  | 55 |  | 绿化景观设计图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑单体图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  | 56 |  | 供水开户申请表 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 57 | 16 | 高程测算表 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 58 | 17 | 用户测算表 | 企业提交 |
|  |  | 燃气施工图设计 | 燃气部门 |  |  | 住宅区域总平面图、单体建筑施工图、结构图。 | 施工图图审系统提供 |  |
|  |  | 弱电设计 | 中广有线 |  |  | 项目总平面图 | 施工图图审系统提供 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单体建筑施工图 | 施工图图审系统提供 |  |
|  |  |  |  |  |  | 弱电图 | 施工图图审系统提供 |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑规划许可证及附图 | 施工图图审系统提供 |  |
|  |  |  |  |  |  | 发改委批复文件 | 系统提取 |  |
|  |  | 建设工程消防设计审核（需施工图联合审查） | 消防部门 | 61 |  | 消防设计文件； | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 62 |  | 建设工程规划许可证明文件或城乡规划主管部门批准的临时性建筑证明文件（新建、扩建工程）或所在建筑的建筑合法性证明文件（改建工程）； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 63 |  | 建设工程施工图设计文件消防审查合格书。 | 系统获取 |
|  |  | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 人防部门 | 66 |  | 施工图审查报告及加盖审图章的全套工程施工图设计文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  |  |  | 应建人防工程面积计算表 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 67 |  | 项目立项批文 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 68 |  | 土地出让（租赁）合同或划拨决定书或集体用地批准使用书 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 69 |  | 项目预测绘报告 | 中介部门提交 |
|  |  | 地下空间开发兼顾人防要求审批（可选） |  | 72 |  | 项目立项批文或备案表 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 73 |  | 施工图审查报告及加盖审图章的全套兼顾人防要求施工图设计文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 74 |  | 项目预测绘报告 | 中介机构提供 |
|  |  | 人防工程易地建设核实及易地建设费征收 |  | 77 |  | 用地规划许可证或建设工程规划许可证 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 78 |  | 项目立项批文或备案表 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 79 |  | 施工图审查报告及加盖审图章的全套建筑施工图设计文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 80 |  | 建设项目建筑单体明细表或项目预测绘报告 | 中介机构提供 |
|  |  |  |  | 81 |  | 土地出让（租赁）合同或划拨决定书或集体用地批准使用书 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 84 |  | 人防工程易地建设核定表 | 人防办出具 |
|  |  |  |  | 87 | 18 | 设计单位的资质证书 | 企业提交 |
|  |  | 防雷装置设计审核（涉及危化场所） | 气象部门 | 88 |  | 防雷装置施工图设计说明书原件一份； | 图审系统对接(现图审系统对接的图审公司无危化场所防雷装置设计图纸审查能力，需要引进有能力的公司，否则无法对接） |
|  |  |  |  | 89 |  | 施工图设计图纸（含建筑施工图、结构施工图、电气施工图、消防施工图、煤气管道施工图、金属构架大样图、信息系统SPD安装图，各一套）原件一份； | 图审系统对接(现图审系统对接的图审公司无危化场所防雷装置设计图纸审查能力，需要引进有能力的公司，否则无法对接） |
|  |  |  |  | 90 |  | 总规划平面图 | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 91 |  | 防雷装置设计技术评价报告 | 中介机构提交 |
|  | 14 | 建设工程有关申报材料备案登记 | 城建档案管理机构 | 92 | 19 | 浙江省建设工程有关申报材料备案登记表（建设单位需盖章） | 企业提供 |
| 施工许可阶段 |  |  |  | 93 | 20 | 施工许可阶段申请表及相应委托书 | 企业提供 |
|  |  | 建筑工程质量安全监督手续办理 | 住建部门 | 94 | 21 | 工程概况 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 95 | 22 | 建设、勘察、设计、施工、监理等单位及项目负责人等主要管理人员一览表 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 96 | 23 | 危险性较大分部分项工程清单及其安全管理措施资料 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 98 | 25 | 建设、施工、监理单位法定代表人及项目负责人安全生产承诺书 | 企业提交 |
|  |  |  |  |  |  | 建设（代建）、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人授权书和项目负责人工程质量终身责任承诺书 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 99 | 26 | 工程质量安全监督登记表 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 100 |  | 项目立项批文 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 101 |  | 勘察、设计、施工、监理单位中标通知书 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 104 |  | 施工组织设计（报审表） | 企业提供 |
|  |  |  |  | 106 | 27 | 工伤保险凭证 | 企业提交 |
|  |  | 建筑工程施工许可证核发 | 住建部门 | 109 |  | 《建设用地批准书》或《国有（集体）土地使用证》(房屋建筑工程需要提供); （一式一份，原件扫描） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 110 |  | 建设工程规划许可证；（本部门数据自行获取） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 111 | 28 | 建筑施工许可承诺书 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 113 |  | 施工合同；（原件扫描） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 114 |  | 施工图设计文件审查合格报告（含消防设计审核、人防工程核准）（核发应提供） | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 116 |  | 工伤保险参保证明；（原件扫描） | 企业提交 |
|  |  |  |  | 117 |  | 监理合同；（原件扫描） | 系统获取 |
|  |  | 建设工程消防设计 备案 | 消防部门 | 122 |  | 消防设计文件； | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 123 |  | 建设工程规划许可证明文件或城乡规划主管部门批准的临时性建筑证明文件（新建、扩建工程）或所在建筑的建筑合法性证明文件（改建工程）； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 124 |  | 建筑工程施工许可证（新建、扩建工程）； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 125 |  | 建设工程施工图设计文件消防审查合格书。 | 系统获取 |
|  | 18 | 供电批量报装 | 供电部门 | 126 |  | 《工程规划许可证》或《用地规划许可证》或项目核准批复 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 131 | 29 | 重要用户等级申报表和重要负荷清单 | 企业提供 |
|  |  | 自来水报装 | 供水部门 |  |  | 涉水审批文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 132 |  | 施工许可证 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 133 |  | 供水开户申请表 | 企业提供 |
|  |  |  |  |  |  | 发改委批复 | 系统获取 |
|  |  |  |  |  |  | 建设工程规划许可证及附件等 | 系统获取 |
|  | 19 | 地名核准（地名预命名/地名命名） | 民政部门 | 134 | 30 | 申请报告（《地名命名（更名）审批表》）附地名预命名方案； | 企业提交 |
|  |  |  |  | 135 |  | 土地拍卖证明。(地名预命名所需） | 企业提供 |
|  |  |  |  | 136 |  | 申请住宅小区（楼）、建筑物命名的，应当提交建设用地、建设工程规划许可文件、总平面图。（地名命名所需） | 施工图联审系统获取 |
|  |  | 规划验线 | 规划部门 |  |  | 放线成果（包括技术报告、基准点高程、桩位平面坐标、实地规划放线平面） | 企业提供 |
|  |  |  |  | 138 |  | 建设工程定位规划核对结果意见（由具有相应资质的测绘单位出具）； | 测绘机构提供 |
|  |  |  |  | 139 |  | 企业或组织申请的：营业执照（组织机构代码证）； | 系统提取 |
|  | 21 | 新建房屋白蚁预防公共服务受理登记 | 白蚁防治部门 | 143 |  | 新建方案白蚁预防公共服务受理登记表 | 白蚁防治所上传 |
|  |  | 商品房预售许可 | 住建部门 | 147 |  | 国有土地使用权证、土地出让合同或建设用地批准书 | 系统提取 |
|  |  |  |  | 178 |  | 建设工程规划许可证 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 149 |  | 建筑工程施工许可证 | 系统提取 |
|  |  |  |  | 150 | 31 | 符合规定要求的工程形象进度鉴证单或投入开发建设的资金占工程建设总投资25%的证明材料 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 151 |  | 标准地名批准使用证或项目名称备案材料 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 152 | 32 | 土地或在建工程等设置抵押的，由抵押权人出具同意商品房预售的证明文件 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 153 | 33 | 商品房预售资金监管协议书及预售款监督方案 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 154 | 34 | 物业用房预留证明文件 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 155 | 35 | 商品房预售方案（包括由规划主管部门确认的商品房开发项目规划总平面图及分层、分户平面图、一房一价楼盘信息表） | 企业提供 |
|  |  |  |  | 156 |  | 预测绘成果 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 157 |  | 土地或在建工程抵押权证 | 由不动产登记部门 上传 |
|  |  |  |  | 158 |  | 项目立项文件（或企业投资项目备案通知书） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 159 |  | 地下人防位置、面积证明（预售商品房有地下车位的需提供） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 160 |  | 已备案的前期物业管理合同 | 由房管部门上传 |

| 企业投资工业类项目和小型工程项目申请材料梳理汇总表 |
| --- |
| 办理阶段 | 序号 | 事项名称 | 审批部门 | 原来所需材料 （140） | 现需提交材料 （34） | 申报材料 | 材料来源 |
| 立项用地规划许可阶段 |  |  |  |  | 1 | 立项阶段申请表及相应委托书 | 企业提交 |
|  |  | 一般材料 |  |  | 企业或组织申请的：营业执照（组织机构代码证）； | 共享库 |
|  |  |  |  |  | 个人申请的：本人身份证复印件； | 系统自动获取 |
|  | 2 | 企业投资项目：核准（出让土地） | 发改部门 | 2 |  | 土地出让合同； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 3 |  | 土地证 | 系统获取 |
|  |  | 建设用地规划许可 | 规划部门 |  |  | 地出让合同（出让土地项目还应提供）； | 系统自动获取 |
|  |  |  |  | 7 |  | 项目批准、核准、备案文件（按规定需要批准、核准、备案的还应提供）； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 9 |  | 用地红线图（包括电子文件）； | 规划部门提交 |
|  |  |  |  |  |  | 申请变更、延期的项目还应提供原建设用地规划许可证、附图原件，以及建设项目批后变更(延期)事项申请表； | 企业提交 |
|  |  |  |  | 10 | 2 | 村民委员会签署的书面同意意见（集体所有土地项目还应提供）； | 企业提交 |
|  |  | 节能审查（非民用建筑项目） | 经信部门 | 12 | 3 | 节能报告表或节能报告书 | 企业提交 |
|  | 5 | 环境影响报告书审批/环境影响报告表审批 | 环保部门 | 13 |  | 申请报告 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 14 | 4 | 环境影响报告书（表）全本 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 15 | 5 | 删除涉密内容的环境影响报告书（表） | 企业提供 |
|  |  |  |  | 16 | 6 | 环境影响报告（表）信息公开说明材料、公众参与情况说明及删除涉密事项说明 | 企业提供 |
|  |  | 环境影响登记表备案（5万平方米的房地产及办公楼项目） |  |  |  | 无材料 |  |
|  | 6 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 水利部门 | 18 | 7 | 报告书/报告表/登记表 | 企业提交 |
|  |  | 涉河涉堤建设项目审批（含占用水域） |  | 19 | 8 | 项目法人要求渉河涉堤审批的申请文件 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 20 |  | 建设项目所依据的文件（可研批复文件或初步设计报告批复） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 21 | 9 | 涉及第三人合法水事权益的，提供与第三人签订的协议 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 22 |  | 建设项目所在地水利行政主管部门初审意见（由经办机构向地方水行政主管部门征求） | 水利部门提交 |
|  |  |  |  | 23 | 10 | 建设项目防洪影响评价报告（报批稿）或建设项目水工安全影响评价报告（报批表）或建设项目占用水域影响评价报告（报批稿）(附专家组意见） | 企业提交 |
|  |  | 临时通电 | 供电部门 | 49 |  | 发改委立项文件 | 系统获取 |
|  |  | 用地批准书 | 国土部门 | 56 |  | 土地出让合同 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 58 |  | 用地规划许可证、附件及附图 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 59 |  | 压覆矿及无地质灾害证明 | 国土部门出具 |
|  |  |  |  | 60 | 18 | 表土剥离 | 企业提交（街道出具） |
|  |  |  |  |  | 11 | 规划许可阶段申请表及相应委托书 | 企业提交 |
|  |  | 民用建筑项目节能 审查 | 住建部门 | 25 | 12 | 节能评估文件（评估书或评估表） | 企业提交 |
|  |  |  |  | 26 |  | 建设工程设计方案（图纸及光盘） | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 28 | 13 | 民用建筑节能评估合同 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 29 |  | 建设项目立项依据 | 系统获取 |
|  |  | 供电方案 | 供电部门 |  |  | 项目总平面图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  |  |  | 供电负荷清单 | 企业提供 |
|  |  | 新建防空地下室战时功能和防护等级确定 | 人防部门 |  | 14 | 应建人防工程面积计算表 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 34 |  | 项目立项批文或备案表 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 35 |  | 项目规划条件或选址意见书 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 36 |  | 拟建项目方案总平面图 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 37 |  | 土地出让（租赁）合同或划拨决定书或集体用地批准使用书 | 系统获取 |
|  |  | 建设工程（含临时建设）规划许可证核发 | 规划部门 | 41 |  | 有关部门对建设项目的批准、核准或备案文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 42 |  | 使用土地的有关证明文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 43 |  | 审查确认的建设工程设计方案 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  | 44 |  | 日照影响分析报告（仅限按规定需要的项目） | 中介机构提交 |
|  |  |  |  | 45 |  | 相应资质设计单位提供建筑施工图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  | 临时供水方案 | 供水部门 | 46 |  | 水利部门核定的施工用水计划表 | 系统提取 |
|  |  |  |  | 47 |  | 建设工程规划许可证 | 系统提取 |
|  |  |  |  | 48 | 15 | 供水开户申请表 | 企业提供 |
|  |  | 供电方案 | 供电部门 |  |  | 发改委立项文件 | 系统获取 |
|  |  | 自来水施工图核定 | 供水部门 | 51 |  | 建筑总图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  | 52 |  | 室外综合管线设计图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  | 53 |  | 室外给水消防设计图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  | 54 |  | 给排水单体图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  | 55 |  | 绿化景观设计图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑单体图 | 施工图图审系统提供 |
|  |  |  |  | 56 |  | 供水开户申请表 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 57 | 16 | 高程测算表 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 58 | 17 | 用户测算表 | 企业提交 |
|  |  | 燃气施工图设计 | 燃气部门 |  |  | 住宅区域总平面图、单体建筑施工图、结构图。 | 施工图图审系统提供 |  |
|  |  | 弱电设计 | 中广有线 |  |  | 项目总平面图 | 施工图图审系统提供 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单体建筑施工图 | 施工图图审系统提供 |  |
|  |  |  |  |  |  | 弱电图 | 施工图图审系统提供 |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑规划许可证及附图 | 施工图图审系统提供 |  |
|  |  |  |  |  |  | 发改委批复文件 | 系统提取 |  |
|  |  | 建设工程消防设计审核（需施工图联合审查） | 消防部门 | 61 |  | 消防设计文件； | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 62 |  | 建设工程规划许可证明文件或城乡规划主管部门批准的临时性建筑证明文件（新建、扩建工程）或所在建筑的建筑合法性证明文件（改建工程）； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 63 |  | 建设工程施工图设计文件消防审查合格书。 | 系统获取 |
|  |  | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 人防部门 | 66 |  | 施工图审查报告及加盖审图章的全套工程施工图设计文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  |  |  | 应建人防工程面积计算表 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 67 |  | 项目立项批文 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 68 |  | 土地出让（租赁）合同或划拨决定书或集体用地批准使用书 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 69 |  | 项目预测绘报告 | 中介部门提交 |
|  |  | 地下空间开发兼顾人防要求审批（可选） |  | 72 |  | 项目立项批文或备案表 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 73 |  | 施工图审查报告及加盖审图章的全套兼顾人防要求施工图设计文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 74 |  | 项目预测绘报告 | 中介机构提供 |
|  |  | 人防工程易地建设核实及易地建设费征收 |  | 77 |  | 用地规划许可证或建设工程规划许可证 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 78 |  | 项目立项批文或备案表 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 79 |  | 施工图审查报告及加盖审图章的全套建筑施工图设计文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 80 |  | 建设项目建筑单体明细表或项目预测绘报告 | 中介机构提供 |
|  |  |  |  | 81 |  | 土地出让（租赁）合同或划拨决定书或集体用地批准使用书 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 84 |  | 人防工程易地建设核定表 | 人防办出具 |
|  |  | 防雷装置设计审核（涉及危化场所） | 气象部门 | 87 | 18 | 设计单位的资质证书 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 88 |  | 防雷装置施工图设计说明书原件一份； | 图审系统对接(现图审系统对接的图审公司无危化场所防雷装置设计图纸审查能力，需要引进有能力的公司，否则无法对接） |
|  |  |  |  | 89 |  | 施工图设计图纸（含建筑施工图、结构施工图、电气施工图、消防施工图、煤气管道施工图、金属构架大样图、信息系统SPD安装图，各一套）原件一份； | 图审系统对接(现图审系统对接的图审公司无危化场所防雷装置设计图纸审查能力，需要引进有能力的公司，否则无法对接） |
|  |  |  |  | 90 |  | 总规划平面图 | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 91 |  | 防雷装置设计技术评价报告 | 中介机构提交 |
|  | 14 | 建设工程有关申报材料备案登记 | 城建档案管理机构 | 92 | 19 | 浙江省建设工程有关申报材料备案登记表（建设单位需盖章） | 企业提供 |
| 施工许可阶段 |  |  |  | 93 | 20 | 施工许可阶段申请表及相应委托书 | 企业提供 |
|  |  | 建筑工程质量安全监督手续办理 | 住建部门 | 94 | 21 | 工程概况 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 95 | 22 | 建设、勘察、设计、施工、监理等单位及项目负责人等主要管理人员一览表 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 96 | 23 | 危险性较大分部分项工程清单及其安全管理措施资料 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 98 | 25 | 建设、施工、监理单位法定代表人及项目负责人安全生产承诺书 | 企业提交 |
|  |  |  |  |  |  | 建设（代建）、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人授权书和项目负责人工程质量终身责任承诺书 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 99 | 26 | 工程质量安全监督登记表 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 100 |  | 项目立项批文 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 101 |  | 勘察、设计、施工、监理单位中标通知书 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 104 |  | 施工组织设计（报审表） | 企业提供 |
|  |  |  |  | 106 | 27 | 工伤保险凭证 | 企业提交 |
|  |  | 建筑工程施工许可证核发 | 住建部门 | 109 |  | 《建设用地批准书》或《国有（集体）土地使用证》(房屋建筑工程需要提供); （一式一份，原件扫描） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 110 |  | 建设工程规划许可证；（本部门数据自行获取） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 111 | 28 | 建筑施工许可承诺书 | 企业提交 |
|  |  |  |  | 113 |  | 施工合同；（原件扫描） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 114 |  | 施工图设计文件审查合格报告（含消防设计审核、人防工程核准）（核发应提供） | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 116 |  | 工伤保险参保证明；（原件扫描） | 企业提交 |
|  |  |  |  | 117 |  | 监理合同；（原件扫描） | 系统获取 |
|  |  | 建设工程消防设计 备案 | 消防部门 | 122 |  | 消防设计文件； | 施工图联审系统获取 |
|  |  |  |  | 123 |  | 建设工程规划许可证明文件或城乡规划主管部门批准的临时性建筑证明文件（新建、扩建工程）或所在建筑的建筑合法性证明文件（改建工程）； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 124 |  | 建筑工程施工许可证（新建、扩建工程）； | 系统获取 |
|  |  |  |  | 125 |  | 建设工程施工图设计文件消防审查合格书。 | 系统获取 |
|  | 18 | 供电批量报装 | 供电部门 | 126 |  | 《工程规划许可证》或《用地规划许可证》或项目核准批复 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 131 | 29 | 重要用户等级申报表和重要负荷清单 | 企业提供 |
|  |  | 自来水报装 | 供水部门 |  |  | 涉水审批文件 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 132 |  | 施工许可证 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 133 |  | 供水开户申请表 | 企业提供 |
|  |  |  |  |  |  | 发改委批复 | 系统获取 |
|  |  |  |  |  |  | 建设工程规划许可证及附件等 | 系统获取 |
|  | 19 | 地名核准（地名预命名/地名命名） | 民政部门 | 134 | 30 | 申请报告（《地名命名（更名）审批表》）附地名预命名方案； | 企业提交 |
|  |  |  |  | 135 |  | 土地拍卖证明。(地名预命名所需） | 企业提供 |
|  |  |  |  | 136 |  | 申请住宅小区（楼）、建筑物命名的，应当提交建设用地、建设工程规划许可文件、总平面图。（地名命名所需） | 施工图联审系统获取 |
|  |  | 规划验线 | 规划部门 |  |  | 放线成果（包括技术报告、基准点高程、桩位平面坐标、实地规划放线平面） | 企业提供 |
|  |  |  |  | 138 |  | 建设工程定位规划核对结果意见（由具有相应资质的测绘单位出具）； | 测绘机构提供 |
|  |  |  |  | 139 |  | 企业或组织申请的：营业执照（组织机构代码证）； | 系统提取 |
|  | 21 | 新建房屋白蚁预防公共服务受理登记 | 白蚁防治部门 | 143 |  | 新建方案白蚁预防公共服务受理登记表 | 白蚁防治所上传 |
|  |  | 商品房预售许可 | 住建部门 | 147 |  | 国有土地使用权证、土地出让合同或建设用地批准书 | 系统提取 |
|  |  |  |  | 178 |  | 建设工程规划许可证 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 149 |  | 建筑工程施工许可证 | 系统提取 |
|  |  |  |  | 150 | 31 | 符合规定要求的工程形象进度鉴证单或投入开发建设的资金占工程建设总投资25%的证明材料 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 151 |  | 标准地名批准使用证或项目名称备案材料 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 152 | 32 | 土地或在建工程等设置抵押的，由抵押权人出具同意商品房预售的证明文件 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 153 | 33 | 商品房预售资金监管协议书及预售款监督方案 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 154 | 34 | 物业用房预留证明文件 | 企业提供 |
|  |  |  |  | 155 | 35 | 商品房预售方案（包括由规划主管部门确认的商品房开发项目规划总平面图及分层、分户平面图、一房一价楼盘信息表） | 企业提供 |
|  |  |  |  | 156 |  | 预测绘成果 | 系统获取 |
|  |  |  |  | 157 |  | 土地或在建工程抵押权证 | 由不动产登记部门 上传 |
|  |  |  |  | 158 |  | 项目立项文件（或企业投资项目备案通知书） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 159 |  | 地下人防位置、面积证明（预售商品房有地下车位的需提供） | 系统获取 |
|  |  |  |  | 160 |  | 已备案的前期物业管理合同 | 由房管部门上传 |

# Text boxes

：