嘉兴市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室文件

嘉建审改办〔2018〕11号

关于印发《嘉兴市工程建设项目协同生成管理办法（试行）》的通知

各县（市、区）人民政府、嘉兴港区管委会、经济技术开发区（国际商务区）管委会、嘉兴市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组各成员单位：

现将《嘉兴市工程建设项目协同生成管理办法（试行）》印发给你们，请认真贯彻落实。

嘉兴市工程建设项目审批制度改革

试点工作领导小组办公室

2018年10月31日

| 抄送：住房城乡建设部办公厅、浙江省住建厅、嘉兴市政府办公室。 |
| --- |
| 市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室 | 2018年10月31日印发 |

嘉兴市工程建设项目协同生成管理办法

（试行）

第一章  总则

第一条 为加强工程建设项目协同生成工作，科学推进项目建设，根据相关法律、法规和省委、省政府关于深化“最多跑一次”改革、推进政府数字化转型的决策部署，全面推进我市工程建设项目审批制度改革试点工作，制定本办法。

第二条  本办法适用于嘉兴市区范围内所有新建、改扩建项目的协同生成管理。根据项目的投资主体和审批方式不同，分为政府投资类项目和企业投资类项目。需上报国家、省审批的建设项目按上级有关规定执行。

第三条  工程建设项目协同生成是指各责任部门、项目单位和审批部门在“一张蓝图”基础上，对工程建设项目通过预选址、用地指标、产业投资等方面开展集中的空间协调，以推进项目可决策、可落实、可实施，为提升项目审批效率奠定基础。

第四条  工程建设项目协同生成按阶段和内容划分，主要包括“一张蓝图”合规性审查和建设条件集成。

第五条  建立全市项目储备库制度。项目储备是项目协同生成的工作基础，由发改部门牵头建立项目储备库。规划部门应结合城市总体规划，开展年度空间规划实施项目计划的编制。

第六条  嘉兴市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室负责工程建设项目协同生成工作的统筹协调和监督落实。各区（经济开发区）负责本辖区工程建设项目协同生成工作的统筹协调，应按照本办法要求明确责任单位和分工，加强市区联动。其他各相关部门依照本办法负责工程建设项目协同生成的具体工作。

第七条  工程建设项目协同生成工作依托嘉兴市“多规合一”信息平台具体实施。嘉兴市“多规合一”信息平台将与政务服务网、工程建设项目审批管理系统及各部门业务系统对接，实现信息交换共享。

第二章  “一张蓝图”信息保障

第八条  “一张蓝图”合规性审查是基于全市空间规划“一张蓝图”，由规划部门牵头征求相关部门在城乡规划、土地利用总体规划、环境功能区规划等方面意见，形成项目在空间布局上是否可行的综合意见，是判断项目可行性的基本参考信息。

第九条  嘉兴市“多规合一”信息平台作为嘉兴市空间规划统一的公共服务平台，为各部门和单位提供“一张蓝图”数据服务，以及合规性审查等功能。

第十条  嘉兴市的城乡规划、土地利用总体规划、环境功能区规划等涉及空间布局的各行业专项规划，纳入“一张蓝图”实行动态管理。

第十一条  规划部门负责嘉兴市“多规合一”信息平台的建设和运行保障工作，并负责接收各专项规划数据。各专项规划主管部门负责按照相关要求提供专项规划数据，并负责保障各自专项规划数据的权威性、实时性和准确性。涉密数据经相关脱密处理后予以共享。

第三章  政府投资类项目协同生成机制

第十二条 政府投资类项目以“一年一议”原则按以下流程开展协同生成。

1．项目启动：发改部门提出年度计划申报，并要求各责任主体提出项目用地位置、初步建设内容及初步用地规模等，启动项目的生成策划流程。

2.明确用地边界：责任部门在项目启动后，发送至规划部门，规划部门应在10个工作日内上传规划用地边界，明确项目具体用地规模和规划条件，并核实其是否符合城乡规划、是否符合近期重点建设区域等。

3．合规性审查：根据用地边界，利用嘉兴市“多规合一”信息平台进行各部门规划合规性审查，并自动生成初步技术审查意见。

4．建设条件核实：规划部门将项目连同初步合规性审查意见，根据需要同时发送至国土、环保、林业、水利等部门，核实用地建设条件。各部门应在10个工作日反馈核实意见，责任部门在3个工作日汇总核实意见。各部门建设条件将作为项目正式审批依据，原则上土地划拨后不得变更建设条件。各部门核实内容如下：

国土部门核实是否符合土地利用总体规划，是否符合供地政策，是否符合供地条件，是否符合节约集约用地要求等。

环保部门核实是否符合环境功能区划等，并反馈核实意见。

林业部门核实是否占用林地等，提出相应意见。

水利部门核实项目是否符合水域保护规划等，提出项目占用水域意见。

文保部门核实是否符合文物保护规划等，提出文保意见。

其他部门根据项目具体情况核实并反馈对项目用地的专项意见。涉及城市重点地段、特殊用途和生态敏感区域的项目，各部门应加强前期研究论证。

5．资金计划决策：经核实具备建设条件的项目，发改部门按照经济社会发展需要和建设资金安排等情况分批筛选，在10个工作日内会财政部门确认项目是否列入财政资金计划。暂未列入资金计划的项目应说明原因。

6．计划变更：项目通过资金计划决策后，预选址、建设内容及规模等发生重大变更的，按上述流程重新启动。

第十三条  经过以上流程协同生成成功的项目，经发改部门审核，列入年度政府投资项目计划，形成项目储备库。未经协同生成或协同过程中与相关规划有重大冲突的项目，将不列入政府投资项目计划。

第四章  企业投资类项目协同生成机制

第十四条  企业投资类项目依据：国土部门在本年度土地出让计划批复后15个工作日内，将计划提交形成项目储备库。

第十五条  企业投资类项目以“一事一议”原则按以下流程开展协同生成。

1．项目启动：按照住宅、工业、商服等不同用地类型，由责任主体从项目储备库中按建设条件成熟情况滚动发起项目，提出项目用地位置、初步建设内容及初步用地规模等，启动项目的生成流程。

2.明确用地边界：责任部门在项目启动后，发送至规划部门，规划部门应在10个工作日内上传规划用地边界，明确项目具体用地规模和规划条件，并核实其是否符合城乡规划、是否符合近期重点建设区域等。

3．合规性审查：根据用地边界，利用嘉兴市“多规合一”信息平台进行各部门规划合规性审查，并自动生成初步技术审查意见。

4．建设条件核实：规划部门将项目连同初步合规性审查意见，根据需要同时发送至国土、环保、林业、水利、经信等部门，核实用地建设条件。各部门应在10个工作日反馈核实意见，责任部门在3个工作日汇总核实意见。各部门建设条件将作为项目正式审批依据，原则上土地出让后不得变更建设条件。各部门核实内容如下：

国土部门核实是否符合土地利用总体规划，是否具备规划用地指标，是否具备出让条件，是否符合节约集约用地要求等。

环保部门核实是否符合环境功能区划等，并反馈核实意见。

林业部门核实是否占用林地等，提出相应意见。

水利部门核实项目是否符合水域保护规划等，提出项目占用水域意见。

文保部门核实是否符合文物保护规划等，提出文保意见。

（工业用地项目）经信部门核实工业用地项目是否符合产业政策等。

其他部门根据项目具体情况核实并反馈对项目用地的专项意见。涉及城市重点地段、特殊用途和生态敏感区域的项目，各部门应加强前期研究论证。

5．计划增补：未列入年度出让用地计划的项目，经市、区政府研究确定可作为计划外新增项目组织出让的，由项目责任部门按上述程序启动计划增补，列入项目储备库。

第十六条  项目协同生成完成后，应结合推行“标准地”制度，实行“区域能评+区块能耗标准”、“区域环评+环境标准”。

第五章  监督管理

第十七条  发改部门牵头负责统筹项目协同生成过程中各部门意见，协调部门分歧，视情况进行在线会商或召开联席会议进行协同，综合集成统一的国有建设用地使用权出让（或划拨）建设条件。

第十八条  协同生成后形成的意向用地红线图和部门建设条件将由推送至建设工程审批管理系统，作为办理工程建设项目选址意见书和建设用地规划许可证的主要参考。

第十九条  行政审批部门应加强依据项目协同生成后，在后续审批阶段实施情况的监督。各部门要加强在竣工阶段建设条件的闭合管理。

第六章  附则

第二十条  市委、市政府明确的新增项目或其他特殊紧急项目，按照“首接责任制”原则，谁牵头、谁落实。未按本办法要求完成各项工作的，按照有关规定予以责任追究。

第二十一条  本办法由嘉兴市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室负责解释，各县市参照执行。

第二十二条  本办法自公布之日起施行。

附件 1、

附件 2、