2020年上半年工作总结和下半年工作计划

嘉兴市住房和城乡建设局

2020年7月24日

今年以来，嘉兴市住房和城乡建设局全面贯彻党的十九届四中全会和省委十四届六次全会、市委八届八次全会精神，大力弘扬红船精神，秉持浙江精神，践行“勤善和美、勇猛精进”新时代嘉兴人文精神，紧紧围绕全面融入长三角一体化发展首位战略，聚焦“五城”共建、“两兵”示范，打好“品质嘉兴”大会战，开展“全面落实年”活动，扬优势、补短板、增动能、强治理，推动全市住房和城乡建设事业高质量发展。

一、上半年工作总结

（一）聚焦“两战赢”，防疫复工“两手抓”。面对突如其来的新冠肺炎疫情，局党委积极行动、精心组织、周密安排、科学应战，及时传达并坚决贯彻落实市委市政府决策部署，为全市防疫大局和经济社会发展作出建设系统应有的积极贡献。一是严防死守抓防控。切实加强环卫行业、城市公园、城市保供、建筑工地、房地产领域、物业项目、城乡生活污水处理等防控管理工作。全市2242个在建工程和1380个物业小区91万户业主实行封闭管理、守好“小门”，以城镇燃气、供水、垃圾处置为重点的市政公用设施和以城市道路、公园游园广场为重点的人员密集区域安全稳定、有序运行，以集中隔离点为重点的生活垃圾实行全程密闭收运处置，2.3万名环卫工人日夜奋战，做到日产日清。组织1240人次党员志愿者，开展疫情防控志愿服务，对高速卡点、社区出入口、城市公园等进行文明劝导和防疫物资生产。二是千方百计抓复工。根据市委市政府决策部署和工作节奏，及时成立工作专班和9个复工复产督导组，统筹推进疫情防控和项目达产齐头并进。制订惠企政策，深入开展“三服务”，努力破解企业招工难、物资保障难、资金运行难和产销衔接难等问题，帮助企业度过难关。三是争先创优促发展。及时制定《嘉兴市建筑业和房地产工作专班工作方案》，落实数据统计、信息汇总、定期研判、协调会商等工作机制，并加强与省建设厅、市领导小组的工作对接，做到及时预判、精准分析、科学落地。

（二）聚焦“品质嘉兴”，全面打响“大会战”。5月15日，市委市政府召开“品质嘉兴”大会战暨中心城市品质提升攻坚推进大会，我们紧紧围绕市委市政府“加快建设具有国际化品质的江南水乡文化名城，全面彰显‘重要窗口’中最精彩板块的独特魅力”的要求，以决战之姿、决胜之心，落实牵头之责。一是积极参谋“备粮草”。牵头制订《“品质嘉兴”大会战实施方案》，通过定层设计、系统谋划，整理完成规划设计引领、文化传承复兴、城市有机更新、美丽镇村建设、人居环境提升、绿色生态治理“六大行动”、市区“九大重点板块”以及250多个项目，为领导决策提供基础条件。二是迅速行动“集精兵”。及时搭建1室5部6办的工作执行体系，选调精兵强将，并实行集中办公。对接上海建工、上海城建、华润集团，选聘专家团队担任技术总工。同时，起草完成指挥部、品质办、推进办和分指挥部、各实施主体四个层面的工作机制。三是时不我待“强攻坚”。坚持目标导向和进度倒逼，积极推进城市有机更新和“九水连心”项目。编制完成《嘉兴市中心城市有机更新规划（征求意见稿）》，科学划定更新重点区域“留改拆建”一张图。统筹编制2020年市级房屋征收计划（项目28个、涉及土地约382亩，拟征收房屋26万平方米，动迁住宅约1886户、非住宅约279家，计划征收投资总额约为45亿元），并启动20个地块。完成“拎马桶” “筒子楼”最后一批169户收购任务，实现消灭中心城市“拎马桶”“筒子楼”目标,加快推进征收项目遗留户拔钉清零并完成9户签约。“九水连心”项目已启动景观概念方案设计全球征集，梳理出规划设计任务13大项26个子项目，并按照“一年成形，三年成景，五年成势”的总进度要求，推进项目谋划、规划设计、前期准备、制度安排、资金筹措，以及试验段工程相关准备工作。四是全力以赴“抓保障”。建立局领导联系服务机制，深入开展“三服务”，积极协调推进子城城市客厅、文化艺术中心、“月芦文杉”街区、嘉兴学院梁林校区、南湖湖滨区域改造提升、南湖国际广场、嘉兴火车站改造、市区有轨电车等重点工程建设，强化品质管控。启动修编嘉兴历史文化名城保护规划，公布市区第四批历史建筑9处，开展《嘉兴市历史建筑保护条例（暂命名）》立法调研和“嘉兴建筑文化研究”课题研究，推进城市阳台景观塑造工程试点项目建设。

（三）聚焦“生态短板”，着力打好“翻身仗”。一是深化“垃圾革命”。系统提升生活垃圾焚烧、建筑垃圾资源利用、餐厨（厨余）垃圾处置、生鲜垃圾处置、大件垃圾处置等5类垃圾处置能力。海宁生活垃圾焚烧项目已点火试运行，加快推进平湖、桐乡2个生活垃圾焚烧项目和平湖餐厨垃圾处理项目。建立应急互保机制，提前7个月实现生活垃圾临堆点全域清零。推进70个省级高标准分类示范小区已完成51%，15个省级“定时定点”投放清运试点商业街和15个“定时定点”投放清运小区完成率达到100%，城乡生活垃圾分类覆盖面达100%，城市生活垃圾分类处理率90%，城乡生活垃圾回收利用率49.56%，全市生活垃圾同比-7.13%。二是升级“污水革命”。开展城镇污水处理提质增效三年攻坚行动，探索建立“一张网”规划、“一盘棋”建设、“一体化”管理的市域污水治理体系。1-6月完成新建改造污水管网103.18公里、改造生活小区类“污水零直排区”106个。稳步推进农村生活污水治理工作，研究制定《农村生活污水处理三年攻坚专项行动方案》，完成119个日处理30吨以上农村生活污水处理设施标准化运维、开工66个农村生活污水处理设施建设、改造，其中已完成14个农村生活污水处理设施改造任务。三是提档“扬尘革命”。结合全国文明城市指数测评、爱国卫生运动，全面提升建筑工地文明施工水平，实施“四色联创”，将“四色工地”标准落到实处。严格落实“六个100%”“七个规定动作”，推广占地面积5000平方米以上建筑工地安装扬尘监测系统。

（四）聚焦“三美融合”，风貌环境“双提升”。一是加快“美城建设”。重点推进三水湾公园、明月公园、越秀公园、吉杨公园、中南公园等一批公园绿地成为网红打卡地。启动生态园林城市创建，截至6月底，全市新增绿地116.85公顷、公园绿地26.49公顷、郊野公园16.5公顷、立体绿化1.53公顷、提质改造公园绿地41.78公顷。加快编制嘉兴绿道网专项规划，打造特色绿道体系，凸显“步行、骑行、舟行、车行”四行接驳，新建绿道21公里，开展市级“最美绿道”评选并评出8条。二是加快“美镇建设”。推进美镇办集中办公、实体化运作，制订三级实施方案和三年创建达标计划（梳理出860个项目、总投资315.93亿元，其中，2020年项目842个、总投资213.68亿元），开工率93.27%，完成年度投资57.93%。在全省开展的优秀行动方案评选中，嘉善县、海宁市、桐乡市等县（市），凤桥镇、王江泾镇、钟埭街道和濮院镇榜上有名。三是加快“美村建设”。深入开展村庄设计与农房设计落地试点，全面实施村庄环境“二拆（拆违、拆危）、一修（修旧）、三化（绿化、洁化、序化）”，整治提升村庄人居环境。建立农房建设通用图集适当修改服务机制和村级农房建设协管员机制，与嘉兴学院开展校地合作，并签署合作框架协议。启动11个美丽宜居示范村创建，编制完成3个国家级和12个省级传统村落保护发展规划。

（五）聚焦“城建为民”，民生福祉有保障。一是加快基础设施建设。全市新增城市道路4.63公里，完成3000个停车位（含公共停车位1477个）建设，新增改造供水管网41.44公里，新建扩建供水厂2座，新增供水能力32万吨/日，全力推进市域外引水和市区分质供水工作。完成10个易涝点整治，新建改造雨水管道57.8公里，清淤排水管网1600公里，雨污分流改造管网37.7公里，城市建成区新增海绵城市建设面积7.4平方公里。启动供气环节扁平化和城燃企业规模化改革。二是加快老旧住宅区改造。围绕“设施改造、环境改善”目标，开展老（旧）住宅区提升专项行动，2020年计划改造老旧住宅小区196个，目前完成改造16个，已开工项目74个。出台实施意见推进高层住宅二次供水控新改旧，推进既有住宅加装电梯启动5台。三是加快城乡危房实体化解危。完成104幢监测使用的城镇危旧房实体化解危，对城镇户口的低保户、特困户等人员开展住房安全调查。对全市15439户农村困难家庭住房情况排查核实，发现疑似危房474户，经鉴定有370户危房，6月底前全部解危，制定“一户一案”，截至6月底已开工290户，完成改造148户。同时继续开展农村一般家庭危房治理，截至6月底，发现一般家庭危房174户，已治理145户。四是推进住房保障扩面增益。稳妥推进棚户区改造，全市新开工、基本建成棚户区改造安置住房2974套、5191套，已竣工、交付入住保障性安居工程住房4527套、154套。棚改工作重点由“重开工”向“重竣工”“重交付”转变，全市2011－2015年开工建设的棚改安置住房竣工率、交付率达99.6%、97.4%，2016－2017年开工建设的棚改安置住房竣工率、交付率达95.5%、72.3%，已全面并超额完成年度续建项目竣工、交付目标任务。同时，落实扩面保障和重点保障目标任务，将新就业无房职工纳入我市住房保障范畴，全市完成公租房家庭租赁补贴发放4160户，提前完成年度目标任务。全市住房保障覆盖率达25.38%，完成“十三五”末23%的目标任务。

（六）聚焦“最优环境”，深化改革促发展。一是深化工程审批改革。全面落实施工许可多合一办理和施工图自审承诺制。推进全流程代办，实行“一站式”在线办理、“一表式”联合审批，出台工程建设项目竣工联合验收办理指南，实行“一窗受理、集中验收、限时办结、统一出件”的新型验收模式。推进节能审查由线下转变为全线上办理，对一般工业项目试点开展“拿地即开工”的审批改革，探索规划、施工“联合审批两证合一”。二是促进房地产市场平稳健康发展。坚持房地产调控目标不放松，市场运行基本保持平稳。1-6月，全市完成房地产开发投资550.95亿元，同比增长1.9%；商品房销售面积499.80万平方米，同比下降0.9%。据国家统计局浙江调查总队发布的住宅价格指数显示，嘉兴新建商品住宅销售价格涨幅基本保持平稳。加快落实“一城一策”方案，加强房地产市场监测分析，推进房屋交易合同网签全覆盖，启动二手房合同网签电子签名。推进不动产交易纳税登记“一件事”，实行线上线下办理相结合。举办首届云上房博会，累计认购签约近1600套、18.4万平方米，累计金额约28.7亿元。开展《嘉兴市物业管理条例》一类立法工作，推进“红色物业”应建尽建。深入推进商贸综合体等商办项目风险隐患化解工作，累计销号21个。三是加快建筑业转型升级。1-6月份，全市完成建筑业施工总产值515.9亿元，同比增加1.7%，其中省外产值72.9亿元，同比增长8.2%；新签合同额530.2亿元，同比下降4%；新开工面积1912万平方米，同比增加4%。积极推广绿色建筑和建筑工业化，完成新开工装配式建筑358.9万平方米，其中住宅和公共建筑(不含场馆建筑)192.9万平方米，完成既有公共建筑节能改造15.1万平方米、可再生能源建筑应用面积494.8万平方米、高星级绿色建筑示范工程52项。开展招投标领域违法行为专项治理工作和保证金清理专项行动，为190家建筑业企业减负1.62亿元。四是加快“数字政府”建设。大力推进部门信息化建设和数字化转型，进一步压实“互联网+政务服务”和“互联网+行业监管”工作，事项跑零次、网办率、掌办率均为100%，“双随机”事项覆盖率达100%。有序推进“智慧园林市政”“智慧房管”“智慧建管”“智慧征收”“智慧镇村”“智慧档案”六大业务系统建设。

（七）聚焦“两兵”示范，勇猛精进抓落实。一是强化党建引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在浙江考察时的重要讲话精神，深入开展“答好联考卷、共建示范区、当好美窗口”系列讨论、“两问”大讨论和“红船精神”专题学习。持续深化“红色领航”，做大做强行业党建品牌，大力推进“红色工地”“红色物业”“红色城建驿站”标准化、规范化建设。二是加强队伍建设。推进建设系统人才工作“一项工程、两个平台、三大行动”。根据“创新嘉兴·优才支持计划”，开展2020年城乡建设拔尖人才遴选工作。选派一批综合素质优良、业绩突出的干部被选派到中心工作、重要岗位或一线锻炼，在参与实际工作中加强干部人才的思想淬炼、实践锻炼、专业训练。三是健全廉政制度。完善廉情分析制度和常态化警示教育制度，深化干部职工岗位廉政风险排查工作，全面建立局管干部廉政档案。制定实施服务保障重大项目廉洁自律“十不准”规定，开展廉洁自律集体承诺签名。强化纪律保障，保持正风肃纪的高压态势，严防“四风”反弹。

二、下半年工作计划

（一）狠抓目标任务不放松。船到中流浪更急，人到半山路更陡，必须不折不扣地高质量完成各项既定的年度目标任务。今年受疫情影响，一季度工作重点侧重于疫情防控和复工复产，重点工作、重要指标、重大项目的推进都受到影响，下半年要以十倍之决心、百倍之努力，狠抓目标任务推进。一要绷紧思想“满弓弦”。坚持一以贯之、一抓到底、一鼓作气、一马当先，“不破楼兰誓不还”，努力克服畏难不前、懒散厌战的情绪和“缓缓气”“歇歇脚”的心态，坚持认识大提升、理念大突破、潜力大挖掘、工作大比武, 以“早一天也好”和“干就干最好、争就争第一”的态度推进下半年工作。二要倒排进度“时间表”。对照省市政府工作报告、民生实事项目、全省住房城乡建设管理目标任、省厅一类考核目标等年度考核任务，以及各条线年初制定的“任务清单”,逐项检查进度、倒排计划、制订措施，做到责任到人、工作到位、进度到点。三要用好督考“指挥棒”。发扬“钉钉子”精神，综合运用综合督查、专项检查、联系指导、下沉服务、年度考核等手段，抓落实、强推进。对工作进度较慢的地区和条线，开展约谈，深入分析困难和原因，抓突破、抓效率。每月通报公布进度榜单，营造“比学赶超”的良好氛围。

（二）围绕中心工作强推进。要切实把思想和行动统一到市委市政府决策部署上来，在思想上高度认同,在情感上坚决服从,在行动上紧密跟随，不断提高政治站位，做坚决贯彻执行党委政府决定的先锋队、“品质之城”建设的施工员、城建为民的守护者，坚决打好“品质嘉兴”大会战和中心城市品质提升攻坚战。一是聚焦项目建设抓落实。坚持项目为王，全面推行任务项目化、项目清单化、工作责任化，挂图作战、精准推进。坚持文化先导、规划引领，高起点编制项目设计方案，高水平组织项目建设管理，努力打造精品力作。强化安全意识，落实安全要求，创新安全手段，着力提升本质安全水平。加强群众工作，做好社情民意收集工作，妥善化解矛盾纠纷，营造全民共建共治氛围。二是紧扣时间节点抓落实。突出工作统筹，切实履行牵头部门职责，以更强的统筹力和更强系统性，高效推进工作的落地落实。突出建设重点，协调推进九大板块工程建设，牵头推进中心城市有机更新，整合资源、克难攻坚，全年实施征收（收购）140万平方米以上。加快实施“九水连心”项目，确保一年成形、三年成景、五年成势。突出进度管控，围绕两个重要时间节点，倒排计划，健全日碰头、周会商、双周查、月评价工作机制，以进度管控的大力度推动实现“品质嘉兴”建设的加速度。三是强化服务保障抓落实。以优质、高效的服务理念和精细、精准的工作标准，全力、全程为项目建设保驾护航。提升行政许可的速度，提高审批服务效率。提升推送服务的温度，深化“网格连心、组团服务”，做优“推送服务”品牌，送政策上门、点对点服务。提升项目建设的热度，建立赛马机制，开展劳动竞赛，高标准高质量高效率推进工程建设。

（三）聚焦攻坚破难重实效。牢固树立时不我待的紧迫感、舍我其谁的责任感、功成有我的使命感、争先创优的荣誉感，只争朝夕、拼搏实干、勇猛精进、攻坚破难，全面提升城乡建设管理科学化、规范化、精细化水平。一是深化补短攻坚。全面开展补短板强弱项14大攻坚项目，重点围绕垃圾、污水、扬尘等城市生态环境治理、林市政环卫基础设施建设和精细化管理、行业安全生产、房地产市场维稳、扫黑除恶、平安建设、文明创建，采取扎实的举措、有效的办法，全面筑牢底板，防控风险。同时，结合生态文明建设示范市创建、中央环保督查、长江经济带生态治理、全国文明城市复查、爱国卫生运动，倒逼问题整改和水平提升。二是深化改革攻坚。以“跑改”“审改”为牵引，进一步解放思想、精准施策，以项目化实施、全面系统集成地推进机制创新和制度完善，全面实施30项深化改革任务，重点加速推进“证照分离”全覆盖、一体化审验改革、“多合一”标准化定型化、“智慧城建”建设等重大改革事项，打造营商环境最优部门。大力支持长三角生态绿色一体化发展示范区嘉善片区建设，着眼“高质量”“一体化”和“生态绿色”，实施9大专项，打造“绿色建筑之城”“三美融合标杆”和“绿色水乡典范”。三是深化质量攻坚。在抓好建设系统疫情防控常态化的同时，深入推进房地产和建筑业争先创优高质量发展，发挥专班作用，务求工作实效。健全房地产市场平稳健康发展长效机制，推进“一城一策”全覆盖，统筹协调做好“三稳”工作。加大对车位销售、收取服务费和全装修等三大顽固问题的整治力度，大力推进棚改和保障扩面。促进建筑业转型升级和过关闯阵，力争全年建筑业增加值占全市 GDP 比重不低于 6.0%，大力推进绿色建筑和建筑工业化，修改完善信用评价体系，严治招投标领域乱象，实现建筑业高质量发展。

（四）对标窗口定位绘精彩。深入学习习近平总书记在浙江考察时的重要讲话精神，对标对表“新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口”中“最精彩板块”的新目标新定位，以红船精神为指引，尽最精诚之心、下最精微之功，以最出彩的成绩打造“最精彩板块”的靓丽篇章。一要以首创精神走在前列谋新篇。围绕行业治理体系和治理能力现代化，坚持敢谋善谋、注重顶层设计、突出守正创新。系统研究、统筹谋划行业“十四五”发展规划、行业标准体系、智慧化监管系统。二要以奋斗精神干在实处勇争先。奋勇担当“品质嘉兴”大会战“主战场”“主力军”，彰显“勇”的气魄、干出“猛”的势头、秉持“精”的追求、坚持“进”的执著，坚定信心、化危为机，凝心聚力、攻坚克难，精益求精、尽善尽美，争先创优、追梦奔跑。三要以奉献精神为民利民显担当。坚持“城建为民、民生优先”，俯首甘为孺子牛，不忘初心为人民。建设品质之城，共建幸福家园，共享品质生活。通过“品质嘉兴”大会战，改善居住条件、出行条件和人居环境，切实提升人民群众获得感幸福感安全感。