嘉兴市建设局2020年工作总结

（2021年1月）

今年以来，嘉兴市住房和城乡建设局全面贯彻党的十九届四中全会和省委十四届六次全会、市委八届八次全会精神，大力弘扬红船精神，秉持浙江精神，践行“勤善和美、勇猛精进”新时代嘉兴人文精神，聚焦“五城”共建、“两兵”示范，扬优势、补短板、增动能、强治理。

（一）聚焦“两战赢”，防疫复工“两手抓”。面对突如其来的新冠肺炎疫情，建设系统积极行动，切实加强环卫行业、城市公园、城市保供、建筑工地、房地产领域、物业项目、城乡生活污水处理等防疫工作。全市2242个在建工程和1380个物业小区91万户业主实行封闭管理、守好“小门”，以城镇燃气、供水、垃圾处置为重点的市政公用设施和以城市道路、公园游园广场为重点的人员密集区域安全稳定、有序运行，以集中隔离点为重点的生活垃圾实行全程密闭收运处置，2.3万名环卫工人日夜奋战，做到日产日清。组织1240人次党员志愿者，开展疫情防控志愿服务，对高速卡点、社区出入口、城市公园等进行文明劝导和防疫物资生产。根据市委市政府决策部署和工作节奏，及时成立工作专班和9个复工复产督导组，统筹推进疫情防控和项目达产齐头并进。深入开展“三服务”，采取包车包列等手段，17万建筑工人及时返岗，制订惠企政策，为企业和个人释放资金压力近20亿元。举办嘉兴市首届云上房博会，成为省内第一个举办线上展会的城市。

（二）聚焦“品质嘉兴”，全面打响“大会战”。“品质嘉兴”大会战打响以来，我们紧紧围绕“加快建设具有国际化品质的江南水乡文化名城，全面彰显‘重要窗口’中最精彩板块的独特魅力”的要求，以决战之姿、决胜之心，落实牵头之责。一是积极谋划明目标。加强顶层设计、系统谋划，牵头制定《“品质嘉兴”大会战实施方案》，整理完成规划设计引领、文化传承复兴、城市有机更新、美丽镇村建设、人居环境提升、绿色生态治理“六大行动”、市区“九大重点板块”以及258个项目，厘清了建设目标。二是迅速行动集精兵。系统优化组织构架，整合品质办、治堵办、老城区整治办等机构职能，设置“一室五部六办” ，实行集中办公，调整完善临时党组织，党建引领保障大会战。借智借力上海城建、上海建工、华润、华侨城等知名建设运营单位的技术、管理、资金和人才，选聘专家团队担任技术总工。探索建立了总师规划总控和总工技术总控机制。三是时不我待强攻坚。坚持目标导向和进度倒逼，截至2020年末，列入中心城市“品质嘉兴”大会战2020年第一批实施计划的85个项目（含新建55），已开工70个（含新建40），开工率82.4%；完工16个，完工率18.8%。编制完成中心城市有机更新规划，提出“一湖九廊两环一城八板块”的有机更新总体框架，划定重点区域“留改拆建”一张图。牵头推进“九水连心”板块建设，围绕打造世界级人文景观典范，创新开展设计方案全球征集，建立初步设计过程审查机制，开展长纤塘样板段建设，协调推进大运河文化公园（两塘一河），统筹推进水上巴士、水上旅游、水上运动和水生态修复。四是全力以赴抓保障。建立局领导联系服务机制，深入开展“三服务”，积极协调推进子城城市客厅、文化艺术中心、“月芦文杉”街区、嘉兴学院梁林校区、南湖湖滨区域改造提升、嘉兴火车站改造、市区有轨电车等重点工程建设，强化品质管控。启动修编嘉兴历史文化名城保护规划，公布市区第四批历史建筑9处，开展历史建筑测绘建档和《嘉兴市历史建筑保护条例》立法调研，推进城市阳台景观塑造工程试点项目建设。

（三）聚焦“生态短板”，着力打好“翻身仗”。一是深化“垃圾革命”。系统提升生活垃圾焚烧、建筑垃圾资源利用、餐厨（厨余）垃圾处置、生鲜垃圾处置、大件垃圾处置等5类垃圾处置能力。至2020年10月底，全市已全面实现生活垃圾焚烧处置不出县，提前完成袁家军书记在全省生活垃圾治理攻坚大会上提出的“确保今年实现生活垃圾零增长、零填埋、不出县”的目标。相关工作得到袁家军书记的批示肯定：“嘉兴市攻坚克难，实现生活垃圾‘零增长、零填埋、不出县’目标，为全省树立了标杆。”提前完成100个省级高标准分类示范小区、15个省级“定时定点”投放清运试点商业街和15个“定时定点”投放清运小区，全市定时定点投放小区达到1200个，占比68%，城乡生活垃圾分类覆盖面达100%，城市生活垃圾分类处理率90%，城乡生活垃圾回收利用率56%，全市生活垃圾同比减少5.7%，实现生活垃圾零增长、零填埋、不出县。二是升级“污水革命”。开展城镇污水处理提质增效三年攻坚行动，探索建立“一张网”规划、“一盘棋”建设、“一体化”管理、“一平台”监管的市域污水治理体系。普查市域3880公里市政污水管网，新建改造管网204.8公里，改造生活小区类“污水零直排区”241个。稳步推进农村生活污水治理工作，研究制定《嘉兴市农村生活污水治理三年攻坚行动方案（2020-2022年）》，新建项目已开工50个，开工率122%；提标改造项目已开工223个，开工率为132%；日设计处理能力30吨及以上的处理设施标准化运维全覆盖，完成率达到245.2%，三项均超额完成省任务；三是提档“扬尘革命”。结合全国文明城市指数测评、爱国卫生运动，全面提升建筑工地文明施工水平，实施“四色联创”，将“四色工地”标准落到实处。推广占地面积5000平方米以上建筑工地安装扬尘监测系统。

（四）聚焦“三美融合”，风貌环境“双提升”。一是加快“美城建设”。全力推进绿化美化工作，启动生态园林城市创建，截至目前新增绿地235公顷、公园绿地62公顷、郊野公园11.75公顷，立体绿化3.05公顷。提质改造公园绿地76.8公顷，国庆节前全市35个新建改造公园向市民开放。开展首届最美公园评选，新世纪公园、柳州公园、鹃湖公园等5个获评最美公园。编制嘉兴绿道网专项规划，新建绿道180公里，开展市级“最美绿道”评选并评出8条。完成全市公共卫生间服务大提升工作83项，市区改造整治公共卫生间36座，全力推进 “禾城驿·温暖嘉”品牌推广。二是加快“美镇建设”。部署开展新时代美丽城镇建设，制订三级实施方案和三年创建达标计划。在全省开展的优秀方案评选中，嘉善县、海宁市、桐乡市等县（市），凤桥镇、王江泾镇、钟埭街道和濮院镇榜上有名。全面推行“双师”制度，实现全覆盖。2020年，我市新时代美丽城镇建设工作位列全省优秀设区市首位，13个创建镇（街道）全部通过达标验收，其中，8个镇（街道）获评省级样板。三是加快“美村建设”。深入开展村庄设计与农房设计落地试点，新增21个农房设计落地试点村，开工226户。建立农房建设通用图集适当修改服务机制和村级农房建设协管员机制，与嘉兴学院开展校地合作，并签署合作框架协议。完成13并启动11个美丽宜居示范村创建，编制完成3个国家级和12个省级传统村落保护发展规划，27个市级传统村落启动规划编制并命名了14个第二批市级传统村落。

（五）聚焦“城建为民”，民生福祉有保障。一是加快基础设施建设。全市新增城市道路24公里，完成5656个停车位（含公共停车位2635个）建设，新增改造供水管网95.35公里，新建扩建供水厂2座，新增供水能力32万吨/日。新建、改造雨水管道145.9公里，雨污分流改造107.5公里，雨水管道清淤1720公里，积水点改造完成34处，综合整治城市河道(含新开城市河道）6条。城市建成区新增海绵城市建设面积16.8平方公里。启动供气环节扁平化和城燃企业规模化改革。完成塔桅整治35个，有序推进空中蜘蛛网、杆箱整治、渠化改造，优化道路环境品质。二是加快老旧住宅区改造。按照“六个有”目标和“四提升”效果，开展老旧小区改造工作，制定《嘉兴市老旧小区改造三年行动方案》，截至目前已完工140个。出台实施意见推进市区高层住宅二次供水设施控新改旧，推进既有住宅加装电梯52台。三是加快城乡危房实体化解危。全市完成411幢监测使用的城镇危旧房实体化改造解危。对全市一万五千多户在册农村困难家庭住房情况动态排查核实，实现农村危房“发现一户、治理一户”的动态清零目标。四是推进住房保障扩面增益。稳妥推进棚户区改造，全市新开工、基本建成棚户区改造安置住房5389套、5418套，完成率100%、250.8%。竣工、交付保障安居工程住房5950套、3671套，完成率242.9%、385.6%。由“重开工”向“重竣工”“重交付”转变，全市2011－2015年开工建设的棚改安置住房竣工率、交付率均达99.5%，2016－2017年开工建设的棚改安置住房竣工率、交付率达99%、85%。同时，落实扩面保障和重点保障目标任务，将新就业无房职工纳入我市住房保障范畴。全市发放公租房家庭租赁补贴8230户，完成率252.8%，截至目前，全市住房保障覆盖率达26.33%。

（六）聚焦“最优环境”，深化改革促发展。一是深化工程审批改革。跑零次、网办率、掌办率均100%、即办131项94.30%、承诺压缩比例98.90%，各项指标全省前列，实现数据资源共享和“最多跑一次”标准化行业全覆盖。全面落实施工许可多合一办理和施工图自审承诺制。推进全流程代办，实行“一站式”在线办理、“一表式”联合审批，出台一般工业企业投资项目竣工联合验收指导意见，实行“一窗受理、集中验收、限时办结、统一出件”的新型验收模式。推进节能审查由线下转变为全线上办理，对一般工业项目试点开展“拿地即开工”的审批改革，探索规划、施工“联合审批两证合一”。顺利承接建设工程消防设计审查验收工作。二是促进房地产市场平稳健康发展。落实城市主体责任，全面编制建立和完善房地产市场平稳健康发展长效机制工作方案，制定“一城一策”方案。加强房地产开发项目销售管理，建立新建商品房网签备案线上流转机制，启用“人证识别”认证和电子签章技术，实行预售资金“一套一监管”，推动多方监管的互通性、准确性和实效性，实现了全流程、闭环式管理。推进房屋交易合同网签全覆盖，启动二手房合同网签电子签名。推进不动产交易纳税登记“一件事”，实行线上线下办理相结合。深入推进房地产领域和商贸综合体等商办项目风险隐患化解工作，先后制定出台了《关于进一步加强市区商业办公项目管理意见》《关于进一步加强商贸综合体（专业市场）等商业办公项目全流程全环节监管的通知》等文件，69个风险项目中成功化解63个，化解率达到91.3%，超额完成80%的既定目标。开展《嘉兴市物业管理条例》一类立法工作，充分发挥党建引领，推进“红色物业”应建尽建，全市有物业服务的住宅小区已建立议事机制1093个，覆盖率80%，超额完成省定目标任务。三是加快建筑业转型升级。2020年度全市完成建筑业产值约1220亿元，同比增长约7.6%（最终准确数据要等市统计局公布）；制订出台《关于支持市级政府投资和国资企业投资项目建筑工地复工的通知》、《关于全力做好疫情防控支持建筑业发展的通知》、《关于新冠肺炎疫情后施工合同履约和工程价款调整的指导意见》等政策文件，助力企业渡过疫情难关；贯彻实施工程建设领域保证金制度改革，开展清理规范保证金专项整治，共清退各类违规保证金4303.3万元；降低保证金缴纳额度，推广使用保函保险代替保证金，连续两年未被欠薪立案的企业免缴农民工工资保证金，通过这些政策的实施，共返还农民工工资保证金3.22亿元，政府投资项目全面推行工程保函缴纳各类保证金，其他投资项目保函覆盖率达到80%，极大地减轻了企业负担，提升了市场主体活力；制订出台《关于进一步规范全市房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理的通知》，规范工程承发包模式；试点推行“智慧工地”建设，通过打造监管信息“一张图”，推动关键岗位人员“全履职”，实现监督管理“全闭环”，提升监管服务效能；在全省率先推广使用工具式支撑体系和承插型盘扣式钢管脚手架，落实工地临边洞口定型化防护，大力提升精细化施工管理水平，保障建筑施工生产安全； 2020年共有12项房屋市政工程荣获“钱江杯”，获奖数量为嘉兴撤地建市以来之最， 27个项目荣获2019年度“浙江省建筑施工安全生产标准化管理优良工地”称号；推行绿色建造，推广绿色建筑和建筑工业化，完成新开工装配式建筑945.5万平方米，其中住宅和公共建筑(不含场馆建筑)624.0万平方米，完成既有公共建筑节能改造59.5万平方米、可再生能源建筑应用面积847.4万平方米、高星级绿色建筑示范工程95项。四是加快“数字政府”建设。大力推进部门信息化建设和数字化转型，进一步压实“互联网+政务服务”和“互联网+行业监管”工作，事项跑零次、网办率、掌办率均为100%，“双随机”事项覆盖率达100%。有序推进“智慧城建”综合业务协同分析平台和“智慧园林市政”“智慧房管”“智慧建管”“智慧征收”“智慧镇村”“智慧档案”六大业务信息化系统建设。

（七）聚焦“两兵”示范，勇猛精进抓落实。一是强化党建引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在浙江考察时的重要讲话精神，深入开展“答好联考卷、共建示范区、当好美窗口”系列讨论、“两问”大讨论和“红船精神”专题学习。持续深化“红色领航”，做大做强行业党建品牌，大力推进“红色工地”“红色物业”“红色城建驿站”标准化、规范化建设。二是加强队伍建设。推进建设系统人才工作“一项工程、两个平台、三大行动”。根据“创新嘉兴·优才支持计划”，开展2020年城乡建设拔尖人才遴选工作。选派一批综合素质优良、业绩突出的干部被选派到中心工作、重要岗位或一线锻炼。三是健全廉政制度。完善廉情分析制度和常态化警示教育制度，深化干部职工岗位廉政风险排查工作，全面建立局管干部廉政档案。制定实施服务保障重大项目廉洁自律“十不准”规定，开展廉洁自律集体承诺签名。强化纪律保障，保持正风肃纪的高压态势，严防“四风”反弹。